한국 성인용품 거래소 플랫폼

통합 기획서 · 사업계획서 · 앱 운영/개발 기준서

법적 리스크 최소화 · 사업성 · PG 사전심사 · 세무증빙 자동화 · 모더레이션 백오피스 · 사업자 책임형 환불 운영

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 목적 | 합법 범위 안에서 사업성 있는 성인용품 거래소 플랫폼을 설계·운영하기 위한 상위 기준 확정 |
| 권장 진입 전략 | 웹 우선 → Android → iOS, 초기에는 안전 SKU 중심의 자사몰 또는 승인형 입점 구조 |
| 하단 바 구조 | 홈 / 영상 / 쇼핑 / 검색 / 장바구니 / 프로필 (총 6개, 영상 우측에 쇼핑 배치) |
| 회원 등급 구조 | 관리자(1) / 부관리자(2) / 중간관리자(3) / 사업자(4) / 고객(5) / 일반(6) / 기타(7) |
| 성인인증 원칙 | 1등급 관리자만 예외, 2~7등급은 회원가입 또는 활성화 단계에서 성인인증 필수 |
| SKU 원칙 | 동일 사업자 계정 내 SKU 중복 불가, 다른 사업자 계정과의 중복 허용. seller_id + sku_code 유니크 |
| 수수료 기준 | 판매 품목별 판매수수료 8%~15% 범위에서 카테고리 또는 상품군별 책정 |
| 물류 환불 원칙 | 실제 환불·반품·회수 주체는 개별 사업자. 플랫폼은 가이드라인, 기록 구조, 중재 구조만 제공 |
| 포장 원칙 | 익명포장 의무. 외부 노출 면에 브랜드명·품목명이 직접 드러나지 않도록 중립 표기 사용 |
| PG 대체안 | 안전 SKU 카드승인 우선 / 고위험 SKU 판매보류 / 모바일웹 분리 / 복수 PG 동시 심사 |

작성 기준일: 2026-04-07

주의: 실제 집행 전에는 변호사, 세무사, PG사, 앱마켓 심사 기준을 최종 확인해야 합니다.

# 1. 실행 요약 및 현재 상태 기준 최적 솔루션

• 현재 상태에서 가장 적합한 솔루션은 “웹 우선 MVP → 안전 SKU로 PG 승인 확보 → 세무증빙 자동화 및 사업자 책임형 환불 플로우 구현 → Android 안전모드 제출 → iOS 후행 제출” 순서입니다.

• 초기에는 카드심사 친화도가 상대적으로 높은 소모품·보조재·위생/보관 액세서리 중심으로 시작하고, 고위험 SKU는 판매보류 또는 인증 완료 모바일 웹 분리 전략을 적용합니다.

• 플랫폼의 핵심 역할은 상품 검수, 기록 보존, 정산/증빙 자동화, 분쟁 중재, 관리자 감사로그, 앱 심사 대응 CMS를 제공하는 것입니다.

• 실제 반품·회수·환불 집행은 사업자 책임 구조로 설계하되, 플랫폼은 처리기한 모니터링과 증빙·중재·제재 체계를 제공합니다.

| 영역 | 오픈 조건 |
| --- | --- |
| 법무 | 이용약관·판매자약관·개인정보처리방침·청소년보호정책·환불정책이 버전관리 상태로 확정 |
| PG | 안전 SKU 기준으로 최소 1개 결제 승인 또는 대체 결제 구조 확정 |
| 세무 | 현금영수증·세금계산서·환불 로그 자동화와 월마감 집계 테스트 완료 |
| 운영 | 모더레이션 백오피스, 계정 제재, 재심, 로그 열람, 사고대응 체계 구축 |
| 앱 제출 | 스토어 메타데이터, 스크린샷, App Preview, 안전모드 CMS 준비 완료 |

# 2. 합법 범위 안의 최적 운영 모델

| 영역 | 권장 운영 | 비권장/금지 |
| --- | --- | --- |
| 공개 홈/피드/영상 | 브랜드·위생·소재·보관·입문자 가이드 중심 정보성 콘텐츠 | 행위 연상 이미지, 직접적 성적 묘사, 외설적 카피 |
| 상품 상세 | 로그인 + 성인인증 후 제공 | 비인증 상태의 상세 전면 공개 |
| 입점 구조 | 승인형 판매자, 첫 상품 수동검수, 자동필터 및 재등록 탐지 | 무검수 C2C 오픈마켓 |
| 후기/UGC | 텍스트 우선, 이미지·영상은 검수형 제한 | 이미지·영상 후기 무제한 공개 |
| 채팅 | CS 목적 제한형, 금지어 필터·신고·차단 포함 | 만남·유흥·성매매 연상 커뮤니케이션 |

• 고위험 상품군은 앱이 아닌 인증 완료 모바일 웹 또는 웹 전용 판매로 분리하는 것이 현실적입니다.

• 검색 자동완성과 추천 알고리즘은 기본 안전필터 ON 상태로 시작하고, 인증 완료 이후에도 금지표현 사전을 계속 적용해야 합니다.

• 동일 사업자 계정 내 SKU 중복 방지를 위해 seller_id + sku_code 유니크 인덱스를 적용합니다.

• 판매수수료는 category 또는 product 단위로 8%~15% 범위에서 설정하고 settlement_line 에 저장합니다.

| 규칙 | 시스템 반영 방식 |
| --- | --- |
| SKU 입력 주체 | 사업자(4등급)가 판매자센터에서 직접 입력 |
| 중복 검증 | 동일 사업자 계정 내 SKU 중복 금지 / 다른 사업자 계정과의 중복 허용 |
| DB 제약 | unique(seller_id, sku_code) 적용 |
| 수수료 | 카테고리 또는 상품군별 8%~15% 설정, 주문/정산서/판매자센터에 반영 |

# 3. 경쟁사 분석 및 사업자 책임형 반품·환불 운영 관행

| 유형 | 대표 관찰 대상 | 강점 | 약점 | 권장 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전문 대형몰 | 바나나몰 | SKU 폭, 후기/프로모션 축적 | 앱/PG 리스크 큼 | 전체 모방보다 일부 구조만 벤치마크 |
| 큐레이션형 전문몰 | 더바붐샵 | 정돈된 브랜딩, 선별 SKU | SKU 수·가격경쟁력 한계 | 앱 친화형 톤과 진열 방식 참고 |
| 종합 플랫폼 19 카테고리 | 쿠팡 19 카테고리 | 배송·검색·재구매 UX | 가격 압박·정책 의존 | 프라이버시·전문성·검수로 차별화 |

## 다른 플랫폼은 어떻게 운영하는가

• 스마트스토어 계열은 판매관리 > 반품관리에서 판매자가 반품 승인·거부·수거방식 변경을 직접 처리하는 구조가 확인됩니다. 플랫폼은 메뉴와 수거/정산 규칙을 제공하고 판매자가 건별 처리합니다.

• 11번가 공개 약관/고객센터 자료에는 구매자 반품 요청 후 판매자가 회수·환불을 진행하고, 반품송장번호나 회수처리가 환불 지연과 연결된다는 구조가 나타납니다.

• 쿠팡 공개 약관과 상품 페이지 문구를 보면 구매내역에서 반품 신청이 접수되고, 판매자에게 상품이 반환된 뒤 환불 조치가 진행되는 구조가 드러납니다.

• 즉, 대형 오픈마켓들도 플랫폼이 모든 반품을 직접 수행하기보다, 판매자 주체 처리 + 플랫폼 중재/정산/정책 제공 구조를 널리 사용합니다.

권장 결론 귀하의 플랫폼도 “사업자 책임형 반품·환불 + 플랫폼 가이드·기록·중재” 모델이 가장 현실적입니다. 단, 성인용품 카테고리는 위생·개봉·사용 여부 판단이 민감하므로 RMA, 회수, 검수, 반려사유, PG 취소 이력을 반드시 구조화해야 합니다.

# 4. Android / iOS 등록 기준과 절차

| 항목 | Android / Google Play | iOS / App Store |
| --- | --- | --- |
| 핵심 리스크 | 성적으로 만족을 주목적으로 하는 앱으로 해석되면 리젝 가능성 큼 | 메타데이터·스크린샷·App Preview가 특히 보수적이어야 함 |
| 권장 구조 | 브랜드/쇼핑/주문조회 중심, 민감 상세는 인증 후 | 더 강한 안전모드, 스토어 노출은 4+ 수준 톤 유지 |
| UGC/영상 | 신고·차단·모더레이션 필수 | 공개 미리보기에서 민감 콘텐츠 제거 |
| 제출 순서 | 웹 검증 후 Android | Android 안정화 후 iOS |

| 구성요소 | 필수 필드 | 프로그램 기능 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| 앱 설명문 | 공개용 설명, 심사용 설명, 연령제한 문구, 성인인증 구조 설명 | CMS에서 공개용/심사용 두 버전을 저장·복사·다운로드 |
| 스크린샷 세트 | 홈, 영상, 쇼핑, 검색, 장바구니, 프로필, 고객센터 | 스토어 제출 규격별 이미지 업로드, 버전관리, 사용여부 토글 |
| App Preview | 시나리오명, 15~30초 구성, 컷리스트, 자막문안 | 영상 원본 관리, 제출용 편집본 표기, 버전상태 관리 |
| 리젝 대응 FAQ | 리젝 코드, 질의응답, 수정내역, 재제출일 | 리젝 이력 저장, 다음 제출에 재사용 가능 |
| 안전모드 스위치 | 홈블록 ON/OFF, 추천어 차단, 영상 비노출, 웹전환 | 앱 심사 기간 중 원격 설정 및 감사로그 필수 |

### 스토어 자산 데이터 예시

app_store_asset { store, locale, version, asset_type, status, age_safe_verified, reviewer_note, file_path, approved_by, approved_at }

# 5. 사업자등록, 통신판매업, 법무·세무 기본 구조

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사업자등록 신청 기본 서류 | 사업자등록신청서, 대표자 신분증, 사업장 소재지 관련 서류(임대차계약서 등), 인허가 업종일 경우 허가·등록·신고증 사본 |
| 준비 결정 항목 | 상호, 대표자 정보, 사업장 주소, 업태/업종, 개업일, 과세 유형, 공동사업 여부, 통장 및 정산 구조 |
| 권장 업종 설계 | 전자상거래 소매업 또는 소매중개업 중심으로 설계하되 실제 판매 구조와 중개 구조를 구분해 세무사와 사전 확인 |
| 통신판매업 연결 | 사업자등록 후 정부24 또는 관할 시·군·구청을 통해 통신판매업 신고 진행 |

• 초기 자사몰인지, 입점형 중개인지, 직매입과 위탁판매가 섞이는지에 따라 세무·정산 구조가 달라집니다.

• B2B 판매 가능성을 열어둘 경우 사업자 회원 플로우와 전자세금계산서 발급 모듈을 초기부터 설계하는 편이 안전합니다.

• 대표자 명의 계좌, 정산용 통장, 세금 납부 계정, 홈택스 담당자 권한을 분리해 두는 것이 운영 안정성에 유리합니다.

• 앱/웹 하단 및 결제 전 화면에는 상호, 대표자, 사업장 주소, 고객센터, 사업자등록번호, 통신판매업 신고번호를 명시합니다.

# 6. 세무증빙 자동화 시스템 명세

| 증빙 종류 | 앱/백오피스 구조 | 자동화 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 신용카드 매출전표 | 주문상세 > 결제정보 > 승인번호/취소번호 | PG 승인·취소 웹훅 수신 후 자동 업데이트 |
| 현금영수증 | 계좌이체/가상계좌 주문의 발급요청·자진발급 상태 저장 | 주문 객체에 발급 여부, 발급시각, 전송결과 저장 |
| 전자세금계산서 | 사업자회원 전용 증빙 요청 화면 + 상태값 관리 | 사업자정보 검증 후 발급 큐 생성, 전송기한 관리 |
| 환불 증빙 | 부분취소/전체취소/재결제 로그화 | 사유, 승인자, 금액 변동, 시각을 이력으로 적재 |
| 판매자 정산서 | 판매자센터 월별 다운로드 | 총매출, PG수수료, 플랫폼 수수료, 쿠폰 부담, 환불차감 자동 집계 |

• PG 웹훅 수신기: 승인/취소/실패 결과를 주문 객체에 즉시 반영.

• 증빙 상태 대시보드: 미발급, 지연전송, 수정필요, 환불 불일치 건 표시.

• 월마감 배치: 월별 매출·환불·정산 수치를 고정하고 PDF/CSV로 저장.

• 사업자 증빙 요청 모듈: 프로필 > 증빙 요청에서 세금계산서와 거래명세서를 신청·다운로드.

• 현금영수증 알림 큐: 자진발급 기한이 임박한 주문을 운영자에게 경고.

### 개발자용 주문 데이터 모델 최소 명세

order { id, order_no, member_id, member_type, seller_id, order_status, payment_method, payment_pg, approved_at, cancel_at, supply_amount, vat_amount, total_amount, fee_rate, settlement_status } receipt_cash { order_id, requested, self_issued, identifier_type, identifier_value, issued_at, issue_status, transmission_result, cancelled_at } tax_invoice { order_id, biz_no, company_name, ceo_name, issue_due_date, issued_at, transmission_due_date, transmission_at, status, amended } refund_log { order_id, refund_type, reason_code, approved_by, refund_supply_amount, refund_vat_amount, approved_at, pg_cancel_ref } seller_sku { seller_id, sku_code, product_id, is_active, created_at } // unique(seller_id, sku_code) settlement_line { order_id, seller_id, fee_rate, platform_fee_amount, seller_receivable, coupon_burden_owner, pg_fee_amount }

# 7. PG 추천 방식, 사전심사 승인 매뉴얼, 대체 결제안

• 성인용품 업종은 특정 PG 1개에 의존하는 구조가 가장 위험합니다. 추천 방식은 동시 사전심사 + SKU 축소 + 결제수단 분리 + 웹 우선 검증입니다.

• 공개된 제한업종 자료상 KISPG 등 일부 PG는 성인용품/성인컨텐츠를 등록불가 업종으로 고지하고 있으므로, “무조건 가능한 PG”를 전제로 기획하면 안 됩니다.

• 초기 목표는 최소 1개 PG 승인 확보이며, 승인 이전에는 카드 허용 SKU만 선별하고 고위험 SKU는 노출보류 또는 판매보류가 안전합니다.

| 단계 | 접촉 대상 | 목적 | 제출자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 사전심사 | KG이니시스 / KISPG / 다날페이 동시 문의 | 허용 카테고리와 심사 포인트 확인 | 사업자정보, 도메인, 상품리스트, 성인인증 구조서 |
| 2차 SKU 분리 | 내부 운영/MD팀 | 카드 허용 / 현금만 / 판매불가 분리 | 카테고리별 결제수단 매핑표 |
| 3차 승인 대응 | PG 심사 담당자 | 추가 설명·수정 대응 | 홈/상세/장바구니/약관/고객센터 화면 캡처 |
| 4차 실패 대안 | 운영/개발팀 | 웹 우선, 앱 주문·재구매 중심 전환 | 모바일웹 전환 시나리오 |

PG 심사 제출용 요약 문안 본 서비스는 공개영역에서 비노골적 상품 정보와 정보성 콘텐츠만 제공하며, 민감 카테고리 및 상세 정보는 로그인 및 성인인증 후에만 제공합니다. 판매자는 승인형 입점 구조를 따르며, 상품은 자동 필터와 운영자 검수 후 공개됩니다. 금지상품, 청소년보호, 환불, 신고 대응 정책이 상시 운영되고 있으며, 고위험 SKU는 제한하거나 별도 결제수단으로 분리합니다.

| 대체안 | 방법 | 실무 판단 |
| --- | --- | --- |
| 1안 | 안전 SKU 카드결제 승인 + 고위험 SKU 미판매 | 가장 현실적이며 초기 승인 가능성이 가장 높음 |
| 2안 | 앱은 주문조회·재구매 중심, 민감 상세는 모바일 웹 분리 | 앱 심사 리스크와 PG 리스크를 동시에 낮춤 |
| 3안 | 카드 미승인 SKU는 판매보류 후 별도 협의가 끝나기 전까지 노출 차단 | 불승인 판매로 인한 민원·정산 리스크 차단 |

# 8. 약관, 운영정책, 판매자센터 약관, 청소년보호정책

## 이용약관 구체 문안(핵심 조항 초안)

제1조(연령 및 본인확인) 본 서비스는 만 19세 이상만 이용할 수 있으며, 회사는 법령 준수 및 청소년 보호를 위해 회원가입, 로그인, 주문, 특정 카테고리 열람 또는 기타 필요한 시점에 본인확인 및 성인인증을 요구할 수 있다.

제2조(서비스 제공의 제한) 회사는 법령 위반 가능성, 청소년 보호, 소비자 보호, 권리침해 방지 또는 서비스 안정성 확보를 위해 상품, 후기, 영상, 계정, 주문 또는 결제 기능의 전부 또는 일부를 임시 제한할 수 있다.

제3조(기록 보존) 회사는 주문, 결제, 환불, 신고, 문의, 제재 및 접근기록을 분쟁 대응과 법령 준수를 위해 필요한 범위에서 보관할 수 있다.

제4조(콘텐츠 및 상품 등록 제한) 이용자는 금지상품, 금지표현, 미성년자 관련 표현, 성매매 유도, 불법촬영물, 권리침해 정보 또는 회사 정책에 위반되는 정보를 게시하거나 등록하여서는 아니 된다.

제5조(임시조치) 회사는 위반 가능성이 있는 정보에 대해 선차단 후 검토할 수 있으며, 필요 시 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다.

제6조(환불 및 교환) 환불·교환은 관계 법령, 상품 상태, 위생·개봉 여부, 판매자 및 회사 정책에 따라 판단하며, 회사는 처리 경과와 근거를 주문 이력에 기록한다.

## 판매자센터 약관 구체 문안(핵심 조항 초안)

제1조(정확한 정보 제공) 판매자는 상호, 대표자, 반품지, CS 연락처, 정산계좌, 사업자등록번호 등 통신판매 관련 정보를 정확히 제공하고 최신 상태로 유지한다.

제2조(금지상품 및 금지표현 준수) 판매자는 회사의 금지상품·금지표현 정책을 준수하며, 상품은 승인 전 또는 승인 후에도 재검수될 수 있다.

제3조(분쟁 협조 의무) 판매자는 환불·교환·오배송·허위광고·민원 사건에서 회사의 소명 요청과 제출기한을 따라야 하며, 미이행 시 정산보류 등 조치가 가능하다.

제4조(제재의 균형성) 회사는 판매자의 정당한 영업이익을 과도하게 침해하지 않도록 제재 사유, 범위, 기한, 소명 절차를 문서화해 통지하며, 판매자는 재심을 요청할 수 있다.

제5조(정산) 회사는 환불, 차지백, 미정산 분쟁, 규정 위반 여부를 반영하여 정산할 수 있으며, 정산 보류 또는 차감 사유를 판매자센터에서 확인 가능하도록 제공한다.

제6조(물류 및 환불 책임) 개별 주문의 출고, 회수, 교환, 환불 집행 책임은 해당 판매자에게 있으며, 회사는 법령과 정책에 부합하는 가이드라인, 상태기록, 분쟁조정 및 증빙 기능을 제공한다.

## 청소년보호 정책 핵심 문안

• 공개 목적의 청소년유해매체물 제공 시 유해표시와 성인인증을 적용합니다.

• 청소년 접근 제한 대상 카테고리, 상세페이지, 후기, 검색어, 영상은 로그인 및 성인인증 후에만 노출합니다.

• 청소년 보호 책임자를 지정하고 신고 접수 채널, 위반 발견 시 즉시 차단 및 재발방지 절차를 운영합니다.

• 검색 자동완성, 추천어, 홈 피드, 숏폼 영상 등 공개 영역의 모든 노출 포인트에 청소년 보호 필터를 기본 적용합니다.

# 9. 법적 문제 발생 시 조치 방안

| 사건 유형 | 즉시 조치 | 24시간 내 조치 | 보존 자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 불법상품/불법콘텐츠 의심 | 상품 비공개·거래중지 | 재등록 차단, 법률검토, 기관 협조 여부 판단 | 원본 이미지, 수정이력, 판매자정보, 접속로그 |
| 청소년보호 위반 | 노출중단·접근차단 | 표시/인증 경로 수정, 재발방지 패치 | 화면 캡처, 접근경로, 인증로그 |
| 환불·허위광고 분쟁 | 주문/정산 보류 | 판매자 소명 요청, 환불안 제시, 분쟁기록화 | 주문, 결제, 배송, CS 기록 |
| 개인정보/권리침해 | 접근권한 차단 | 영향범위 확인, 내부보고, 통지의무 검토 | 접속기록, 관리자 이력, 신고 원문 |

• 청소년·불법정보 신고는 2시간 이내 임시조치, 24시간 이내 1차 결론을 기본 SLA로 둡니다.

• 모든 사건은 사건 티켓 번호, 담당자, 마감기한, 외부기관 대응 여부를 남깁니다.

• 조치 완료의 기준은 단순 삭제가 아니라 재발방지 패치와 운영 교육까지 포함하는 것입니다.

# 10. 계정 경고 및 제재 기준, 악성 사용자 관리

| 단계 | 예시 사유 | 운영 조치 | 점수 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 주의 | 경미한 카피 위반, 카테고리 오분류 | 수정 요청, 재교육 | 1점 |
| 2단계 경고 | 반복 위반, 검수 우회 시도 | 일부 상품 비노출, 경고 누적 | 3점 |
| 3단계 판매 제한 | 민원 누적, 허위정보 기재 | 신규 등록 차단, 판매중지 | 5점 |
| 4단계 정산 보류 | 환불 미이행, 대량 분쟁 | 정산 홀드, 소명 의무 | 8점 |
| 5단계 영구정지 | 불법상품, 사기, 재가입 시도 | 퇴점, 재가입 차단, 필요 시 기관 협조 | 10점+ |

• 치명 위반(미성년자 관련 표현, 불법촬영물, 성매매 연계, 사기성 판매)은 즉시 강제조치 대상으로 봅니다.

• 구매자 계정도 악성 환불, 허위 신고, 협박, 불법거래 제안이 있으면 제재 대상에 포함합니다.

• 익명으로 욕설·비난이 지속되고 신고가 다수 접수되는 경우, 신고 누적점수 + 텍스트 필터 결과 + 과거 제재 이력으로 악성 사용자 후보를 자동 분류합니다.

# 11. 회원 등급 체계 및 성인인증 규칙

| 등급 | 명칭 | 핵심 역할 | 성인인증 필수 여부 | 주요 권한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 관리자 | 최종 승인 및 시스템 통제 | 예외 | 전체 권한, 이중승인, 감사로그 열람 |
| 2 | 부관리자 | 운영 총괄, 검수/정산 보조 | 필수 | 운영 설정 일부, 사건관리, 승인 요청 |
| 3 | 중간관리자 | 검수/CS/콘텐츠 운영 | 필수 | 신고처리, 임시조치, 제한적 로그 열람 |
| 4 | 사업자 | 상품 등록, 판매, 정산 확인 | 필수 | 판매자센터, 정산, 증빙 다운로드 |
| 5 | 고객 | 주문/환불/후기/증빙 요청 | 필수 | 구매, 환불, 현금영수증/세금계산서 요청 |
| 6 | 일반 | 기본 회원 | 필수(회원 유지 조건) | 일반 탐색, 제한된 노출 |
| 7 | 기타 | 휴면/제한/미완료 계정 등 | 필수 | 제한적 접근 또는 상태 전환 대기 |

• 요청사항에 따라 1등급 관리자만 성인인증 예외로 두고, 2~7등급은 회원가입 또는 등급 활성화 시 성인인증을 완료해야 합니다.

• 권한은 최소권한 원칙에 따라 부여하고, 관리자(1)만 중요 조치 최종승인 권한을 가집니다.

# 12. 사업자 책임형 물류 환불 가이드라인 및 앱 내 환불 플로우

| 상황 | 1차 응대 | 사업자 처리 가이드 | 플랫폼 역할 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단순 변심 | 상품 상태와 정책 확인 | 개봉·위생·반품제한 여부 확인 후 반품 승인번호 발급 또는 제한 안내 | 정책 기준 제시, 상태 기록, 분쟁 시 중재 | 영업일 24시간 내 회신 |
| 오배송/누락 | 증빙 사진 요청 | 사업자가 재고 확인 후 재발송 또는 환불 선택지 제공, 택배사 클레임 기록 | 티켓 관리, 기록 보존, SLA 알림 | 72시간 내 처리안 |
| 파손/하자 | 수령 즉시 증빙 수집 | 사업자/창고 원인 구분 후 회수 여부 판단, 교환/환불 확정 | 처리기한 모니터링, 분쟁조정 | 72시간 내 1차 처리 |
| 허위광고/분쟁 | 주문/정산 보류 | 사업자가 소명 자료 제출, 검수자료 확인 후 환불/보상안 제시 | 증거보존, 제재 심사, 정산 홀드 | 24시간 내 접수, 72시간 내 처리안 |

• 앱 내 환불절차 프로그램 흐름: 환불 요청 접수(앱/CS) → 사업자 개별 회수 요청(앱 내 알림) → 사업자 개별 회수요청 접수 → 상황 확인(상품 검수-정상/훼손/사용 및 환불 요청사항 확인) → 사업자 개별 조치(환불 승인 또는 반려 사유 안내) → 결제 취소(PG 연동) → 재고 처리(재판매/폐기).

• 플랫폼은 실제 회수·환불의 수행자가 아니며, SLA 경고, 증거보존, 분쟁 중재, 제재 심사, 로그 기록만 담당합니다.

| 구분 | 필수 기록값 |
| --- | --- |
| RMA/회수 | 반품 승인번호(RMA), 반품지, 회수 택배사, 회수 여부, 회수 송장, neutral_label_name |
| 검수/판정 | 검수결과, 상품 상태(정상/훼손/사용흔적), 사업자 판정, 환불 승인자와 시각 |
| 분쟁/정산 | 오배송·파손 클레임 번호, 택배사 회신 상태, PG 취소 참조값, 정산 차감 여부 |

• 익명포장 SOP: 겉박스와 송장에는 브랜드명 또는 품목명이 직접 노출되지 않도록 중립 표기 규칙을 적용합니다.

• 포장 내부 검수표에는 관리자 전용 SKU 코드를 사용하고, 고객에게 전달되는 서류에는 민감 카테고리명을 최소화합니다.

• 반품 회수 라벨 역시 중립 표기명을 사용하고, 반품지 운영과 연동해 외부 노출 정보를 통제합니다.

### 물류 환불 프로그램 요구사항

rma { id, order_id, claim_type, requested_at, approved_at, pickup_carrier, neutral_label_name, return_center_id, inspection_status, refund_decision } logistics_claim { id, order_id, issue_type, carrier_ticket_no, photo_set_id, warehouse_result, seller_result, compensation_type, closed_at }

# 13. 모더레이션 백오피스, 신고절차, 관리자 로그 명세

## 신고절차: [사용자 신고] → [모더레이션 큐] → [관리자 판단] → [조치 실행]

| 역할 | 주요 기능 |
| --- | --- |
| 고객 | 상품 탐색, 주문, 환불 요청, 신고 접수, 증빙 요청, 문의 |
| 사업자 | 상품 등록/수정, SKU 입력, 주문 확인, 회수 접수, 환불 승인/반려, 정산·증빙 확인 |
| 관리자 | 검수, 임시조치, 제재, 재심, 로그 열람, 분쟁 대응용 데이터 보존, 안전모드 CMS 운영 |

| 메뉴 | 주요 컬럼 | 필수 액션 |
| --- | --- | --- |
| 신고함 | 신고ID, 유형, 신고자, 대상ID, 우선순위, 상태, 담당자 | 임시조치, 반려, 재분류, 사건 생성 |
| 검수 대기열 | 상품ID/후기ID/영상ID, 판매자, 위험점수, 업로드일 | 승인, 반려, 수정요청, 영구차단 |
| 계정 제재 | 회원ID, 등급, 누적점수, 최근위반, 상태 | 주의, 경고, 제한, 정산보류, 영구정지 |
| 재심 | 사건ID, 신청일, 제출자료, 1차결론 | 재심승인, 기각, 책임자 상신 |
| 로그 열람 | 액션ID, 사용자, 권한역할, IP, 대상리소스 | 필터, 다운로드, 이상행위 플래그 |

• 관리자 로그 및 이력은 “누가 언제 무엇을 제재했는지”를 분쟁 대응용 데이터로 남겨야 합니다.

• 중요 조치(영구정지, 정산보류 해제, 공개 노출 변경, 안전모드 해제)는 1등급 관리자 최종승인과 감사로그가 필수입니다.

• 익명 또는 일반 사용자에게 욕설·비난 관련 신고가 다수 접수되면 moderation_risk_score 를 자동 상승시킵니다.

### 모더레이션/감사 로그 데이터 예시

report_case { id, reporter_id, target_type, target_id, reason_code, priority, status, assigned_to, action_taken, created_at } admin_action_log { id, admin_id, admin_grade, action_type, target_type, target_id, before_state, after_state, reason, created_at } user_risk { member_id, report_count_7d, abusive_text_score, prior_strike, auto_hidden, reviewed_by, reviewed_at }

# 14. 하단바 6개 기준 앱 IA 및 제출 자산 CMS 명세

| 탭 | 핵심 기능 | 운영/법적 주의점 |
| --- | --- | --- |
| 홈 | 피드, 이미지, 짧은 영상, 이벤트, 정보성 콘텐츠, 재구매 추천 | 공개 피드는 비노골적 톤 유지, 민감 블록은 인증 후 |
| 영상 | 세로 숏폼형 영상 피드, 위생·소재·관리·입문자 가이드, 브랜드 콘텐츠 | 쇼츠형 탐색은 가능하나 공개 카피와 썸네일은 보수 운영 |
| 쇼핑 | 카테고리, 브랜드관, 기획전, 정기배송, 카테고리별 제품 탐색 | 결제 가능 여부·인증 필요 여부·노출 수준 제어 |
| 검색 | 제품 키워드 검색, 자동완성, 필터 | 위험 키워드 필터, 인증 전 제한 결과셋 필요 |
| 장바구니 | 주문예정 상품, 쿠폰, 배송옵션, 정기배송 전환 | 상품별 결제수단 제한 로직 필요 |
| 프로필 | 주문/환불내역, 인증상태, 찜, 최근본상품, 증빙 요청 | 현금영수증·세금계산서·문의 이력 연결 필수 |

• 권장 탭 순서는 홈 - 영상 - 쇼핑 - 검색 - 장바구니 - 프로필입니다.

• 쇼핑 버튼은 영상의 우측에 배치해 콘텐츠 소비 → 카테고리 탐색 → 장바구니로 이어지는 흐름을 만듭니다.

• 홈과 영상의 공개 노출은 일반 커머스 수준으로 유지하고, 민감 추천 블록은 인증 후에만 제공합니다.

# 15. 현재 기준 추가로 더 준비해야 할 사항

| 영역 | 필수 준비 | 실행 기준 |
| --- | --- | --- |
| 법무 | 금지상품 정책, 이용약관, 판매자약관, 청소년보호정책, 임시조치 양식 | 법무 검토 완료 + 버전관리 |
| 세무 | 현금영수증·전자세금계산서·환불집계·정산리포트 | 월마감 자동 보고서와 검증 절차 구축 |
| PG | 동시 사전심사, SKU 분리, 결제수단 분리 | 최소 1개 승인 + 대체 결제 시나리오 |
| 보안 | 관리자 2FA, 권한분리, 감사로그, 사고대응 | 중요조치 이중승인과 수탁사 점검 포함 |
| CS | 문의 분류, SLA, 환불 승인권한, 악성민원 템플릿 | 사건 티켓 시스템과 연동 |
| 물류 | 익명포장, 반품지 분리, 오배송/파손 SOP | 표준포장지침 및 회수검수 절차 문서화 |
| 운영 | 검수센터, 제재로그, 재심 워크플로, 교육자료 | 월간 운영 리뷰와 리스크 계정 모니터링 |

• 실제 약관 전문(전체 조항)과 개인정보처리방침 본문을 별도 문서로 분리해 법무 검토까지 완료해야 합니다.

• 세무증빙 자동화는 문서 수준이 아니라 실제 웹훅·배치·다운로드 화면 구현과 테스트 로그까지 있어야 합니다.

• 물류 SOP는 반품지 계약, 익명포장 라벨 규칙, 회수 택배사 프로세스, 창고 검수표까지 연결되어야 합니다.

• 백오피스는 화면 목록만으로 부족하며, 감사로그·이중승인·권한차등·검색·다운로드 권한 통제가 실제로 구현되어야 합니다.

• 앱 제출용 소재는 초안이 아니라 제출 규격에 맞춘 최종 이미지·영상 파일 세트까지 완성되어야 합니다.

# 16. 120일 실행 로드맵

| 기간 | 목표 | 주요 산출물 | 체크포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~2주 | 정책/카테고리 확정 | 금지상품표, 노출기준, 하단바 IA, 약관 목차 | 법무 검토 착수 |
| 3~4주 | 웹 MVP 설계 | 회원/성인인증/상품/주문/증빙/백오피스 와이어프레임 | PG 사전심사 패키지 초안 |
| 5~8주 | 웹 MVP 개발 | 검수센터, 사건관리, 증빙 구조, 결제 연동 | 주문~환불 흐름 점검 |
| 9~10주 | 웹 운영 검증 | PG 결과, CS/환불 시나리오, 물류 테스트 | 매출·환불 리포트 검증 |
| 11~14주 | 앱 안전모드 버전 개발 | 홈/영상/쇼핑/검색/장바구니/프로필, CMS | 스토어 제출 세트 제작 |
| 15~17주 | Android 제출·수정 | 리젝 대응, 노출 조정 | 정책성 리스크 확인 |
| 18주+ | iOS 제출 | 더 보수적 메타데이터와 안전모드 | 승인 후 SKU 확대 검토 |

# 17. 참고자료 및 검토 근거

• 여성가족부 정책뉴스: 공개 목적의 청소년유해매체물 제공 시 유해표시와 성인인증이 필요하다는 안내 및 위반 페이지 점검 사례.

• 정부24: 통신판매업 신고·변경·휴폐업 신고 민원안내.

• 국세청: 사업자는 사업장마다 사업 개시일부터 20일 이내 사업자등록 신청, 현금영수증 자진발급 기한, 전자세금계산서 발급·전송 기준.

• Apple Developer: App Review Guidelines 2.3.8, App previews must be appropriate for all ages, 연령등급 값 및 정의.

• Google Play Console Help: moderation requirements and incidental sexual content in UGC apps.

• PG사 공개자료: KG이니시스, KISPG, 다날페이의 제한 업종/등록불가 업종 안내.

• 네이버 스마트스토어 도움말, 11번가 고객센터/약관, 쿠팡 공개 약관 및 구매 흐름 문구: 판매자 책임형 반품·회수 구조 관찰 근거.

# 18. 최종 결론

• 이 문서는 사업을 시작하기 위한 높은 수준의 통합 기준서이며, 실제 프로그램 구축에 바로 넘길 수 있도록 주요 데이터 구조와 운영 규칙을 포함합니다.

• 다만 실제 오픈을 위해서는 실문안 법무 검토, PG 사전심사 승인 또는 대체 결제안, 세무증빙 자동화 구현, 사업자 책임형 물류 환불 운영, 모더레이션 백오피스와 관리자 권한체계, 앱 제출용 메타데이터 세트의 실구축까지 완료되어야 합니다.

• 현재 귀하의 상태에서 가장 적합한 솔루션은 “웹 우선 + 승인형 입점 또는 초기 자사몰 + 안전 SKU + 6개 하단바 앱 후행 구조”입니다.

# 20. 현재 구조 적합성 판단 및 권장 아키텍처

판단: 현재 제안하신 구조는 적합하다. 특히 성인인증, 사업자별 SKU, 사업자 책임형 환불, 세무증빙 자동화, 관리자 백오피스가 핵심인 플랫폼 특성상 React(Vite)+Capacitor 모바일 래퍼+FastAPI+Railway+Cloudflare 조합이 초기 구축과 운영에 유리하다.

정확한 기술 표현은 “React Native 순정 앱”보다는 “React 웹앱 + Capacitor 래퍼 앱 + FastAPI API 서버” 구조에 가깝다. 이 방식은 웹 우선 MVP, Android 선출시, iOS 후행 제출 전략과 잘 맞는다.

권장 순서: ① 웹 MVP 구축 ② 안전 SKU 기준 PG 사전심사 ③ 세무증빙/환불/모더레이션 자동화 ④ Android 안전모드 제출 ⑤ iOS 후행 제출.

| 영역 | 권장안 | 판단 |
| --- | --- | --- |
| 프론트 웹 | React + Vite / Cloudflare Pages | 적합 |
| 모바일 앱 | Capacitor 래퍼(Android 우선 / iOS 후행) | 적합 |
| 백엔드 | FastAPI / Railway | 적합 |
| 데이터베이스 | PostgreSQL(주문/라인/정산/증빙 중심) | 필수 |
| 파일/이미지 | R2 또는 S3 계열 | 권장 |
| 백오피스 | 동일 웹 코드베이스에서 권한 분기 | 적합 |

# 21. 반드시 추가 구현해야 할 상세 명세

## 21-1. 주문상품 라인(order_item) 및 정산 구조

주문단위만으로는 세무증빙, 부분취소, 수수료 차등, 쿠폰 부담 주체를 안전하게 처리할 수 없으므로 order_item 단위 분리가 필수다.

order_item 별로 공급가액, 부가세, 수수료율, 쿠폰 부담 주체, 환불 상태, 정산 반영 여부를 저장해야 한다.

| 테이블 | 필수 필드 | 목적 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| orders | order_no, member_id, seller_id, payment_pg, approved_at, total_amount | 주문 헤더 | 여러 order_item 묶음 |
| order_items | order_id, product_id, sku_code, qty, unit_price, supply_amount, vat_amount, fee_rate, coupon_burden_owner | 정산/증빙 최소 단위 | 부분취소 대응 핵심 |
| refund_logs | order_item_id, refund_type, reason_code, refund_supply_amount, refund_vat_amount, approved_by, pg_cancel_ref | 환불 이력 | 라인 단위 환불 가능 |
| settlement_lines | order_item_id, seller_id, fee_rate, platform_fee_amount, seller_receivable, pg_fee_amount, closed_basis | 정산 라인 | 승인/출고/환불 기준 분리 |

## 21-2. 사업자 활성화 조건

사업자(4등급)는 성인인증만으로 활성화되어서는 안 되며, 아래 조건을 모두 만족해야 판매 기능이 열린다.

성인인증 완료

사업자등록번호 및 사업자 정보 검토 완료

정산계좌 인증 완료

반품지 입력 완료

CS 연락처 입력 완료

판매자 약관 동의 및 정산 정책 동의 완료

## 21-3. 환불 상태머신 및 반려 필수값

환불은 단순 상태값 하나로 관리하지 말고 상태머신으로 관리한다.

requested → seller_notified → pickup_requested → inspecting → approved/rejected → pg_cancelled/cancel_failed → restocked/discarded

환불 반려 시 필수 저장값:

반려 사유코드

상세 설명

검수 사진 세트 ID

담당 사업자 ID

처리 시각

재심 가능 여부

## 21-4. 플랫폼이 반드시 가져야 할 권한(사업자 책임형 환불 구조)

SLA 초과 감지

자동 알림

분쟁 티켓 강제 생성

정산 보류

반복 미이행 사업자 패널티

관리자 강제 중재 진입

## 21-5. 앱 심사 전용 환경변수 및 안전모드

앱 심사 기간에는 노출 레벨을 원격으로 조정할 수 있어야 하며, 아래 설정을 권장한다.

APP_REVIEW_MODE=true

HOME_BLOCK_LEVEL=safe

VIDEO_TAB_ENABLED=true/false

HIDE_CATEGORY_IDS=comma separated

SEARCH_SUGGESTION_MODE=safe

MOBILE_WEB_FALLBACK_URL set

CMS에서 즉시 바꿀 수 있어야 하는 항목:

홈 배너 문구

영상 탭 노출 여부

쇼핑 카테고리 일부 숨김

추천 검색어 숨김

앱 설명문 공개용/심사용 전환

웹 분리 링크 세트

제출 자산 버전관리

## 21-6. 보안 및 감사로그 필수 요구사항

관리자 2FA

관리자별 IP allowlist

중요 액션 이중승인

관리자 로그 다운로드 권한 분리

로그 위변조 방지

탈퇴/정지 계정 로그 보존 정책

감사로그 필수 항목:

누가(admin_id / role)

언제(timestamp)

어떤 계정/상품/주문/신고에 대해(target_type / target_id)

무엇을(action_type)

왜(reason)

이전값/이후값(before_state / after_state)

어느 IP/기기에서 했는지(ip / device)

# 22. 현재 기준 추가로 더 해야 할 일

실제 약관 전문과 개인정보처리방침 전문을 별도 문서로 분리하고 법무 검토를 완료할 것

PG 2~3개사 동시 사전심사를 진행하고 승인/불승인 SKU 매핑표를 확정할 것

현금영수증·전자세금계산서·환불 로그 자동화를 실제 웹훅/배치/다운로드 화면까지 구현할 것

사업자 책임형 반품지 운영 계약, 익명포장 라벨 규칙, 회수 택배사 프로세스를 문서와 시스템에 동시에 고정할 것

모더레이션 백오피스와 관리자 이중승인, 감사로그를 실제 동작 수준까지 구현할 것

스토어 제출용 메타데이터·스크린샷·App Preview 세트를 실제 제출 규격 파일까지 완성할 것

# 23. 정리 요약

현재 구조는 타당하다. 다만 오픈 가능 상태가 되려면 “기술 스택 변경”보다 “운영 로직과 데이터 구조의 고정”이 더 중요하다. 가장 적합한 실행 순서는 웹 MVP 우선, 안전 SKU 기준 PG 승인, 사업자 책임형 환불/SLA/정산 보류 구조 구현, 세무증빙 자동화, Android 제출, iOS 후행 제출이다.

부록 A. 질의용 표준 프롬프트(최신 통합본)

아래 프롬프트는 본 문서의 정책·설계·개발 기준과 1:1로 동기화되도록 유지하는 질의용 표준 복사본이다. 질문 시에는 아래 본문을 그대로 붙여넣고, 필요한 추가 조건만 마지막에 덧붙이는 방식을 권장한다.

아래 기준을 절대 생략하지 말고 모두 반영해서 답변해줘.

[답변 목적]

나는 한국에서 운영 가능한 성인용품 거래소 플랫폼을 기획하고 있다.

네 답변은 단순 의견이 아니라,

1) 기획서

2) 사업계획서

3) 앱 운영/개발 기준서

4) 실제 프로그램 구축에 바로 넘길 수 있는 수준의 실무 문서

형태로 작성되어야 한다.

모든 답변은 반드시

- 법적 문제 없는 방향

- 실제 사업성이 있는 방향

- 수익구조를 고려한 방향

- 실제 개발/운영 가능한 방향

으로 정리해야 한다.

--------------------------------------------------

1. 기본 목적

--------------------------------------------------

목표는 아래와 같다.

- 자유로운 거래는 가능하되

- 한국 법규, 청소년 보호, 앱마켓 심사, PG 심사, 세무/정산, 운영 리스크를 동시에 고려한

- 최고의 운영방식 구조의 성인용품 거래소 플랫폼을 개발하는 것

--------------------------------------------------

2. 답변 작성 원칙

--------------------------------------------------

답변할 때 반드시 아래 원칙을 지켜라.

1) 항상 법적 문제 없는 방향으로만 업데이트할 것

2) 항상 사업성이 있도록 수익구조까지 고려할 것

3) 기존 기능/기준/정책을 생략하거나 제외하지 말 것

4) 내가 준 요구사항은 모두 기록할 것

5) 실제 개발 가능한 구조, 데이터 모델, 권한 구조, 플로우까지 포함할 것

6) 답변은 추상적인 설명이 아니라 실무적으로 바로 쓸 수 있는 수준으로 작성할 것

7) 필요하면 표, 플로우, 정책 조항, 데이터 필드, 상태값, 권한표까지 포함할 것

8) 참고자료 및 검토근거도 함께 기재할 것

9) 답변 마지막에는 현재 기준 추가로 더 해야 할 일까지 정리할 것

--------------------------------------------------

3. 반드시 포함해야 하는 문서 성격

--------------------------------------------------

답변은 아래 성격을 동시에 만족해야 한다.

- 기획서

- 사업계획서

- 앱 운영 기준서

- 앱/웹 개발 기준서

- 백오피스/관리자 시스템 기준서

- 세무증빙 자동화 기준서

- PG 사전심사 대응 문서

- 환불/분쟁/신고 운영 문서

--------------------------------------------------

4. 반드시 포함해야 하는 핵심 항목

--------------------------------------------------

아래 항목은 반드시 빠짐없이 포함해라.

[시장/전략]

- 경쟁사 분석

- 다른 플랫폼은 사업자 책임형 반품/환불을 어떻게 운영하는지

- 내 플랫폼에 맞는 차별화 전략

- 초기 진입 전략

- 수익구조

- 판매 수수료 정책

[앱/서비스 구조]

- Android / iOS 앱 등록 기준 및 절차

- 앱 심사 대응 구조

- 웹 우선 → Android → iOS 순서 전략

- 프론트 구조: React(Vite) + Capacitor 모바일 래퍼

- 백엔드 구조: FastAPI

- 배포 구조: 프론트 Cloudflare / 백엔드 Railway

- 이 구조가 적합한지에 대한 판단

- 현재 기준 가장 적합한 실무 순서

[사업자등록/법무/세무]

- 사업자등록 준비사항 및 절차

- 사업자등록 항목

- 통신판매업 신고 및 표시사항

- 법무 준비사항

- 세무 준비사항

- 영수증 / 매출 증빙서류 / 증빙 방법 / 앱 내 구조

- 세무증빙 운영서

- 세무증빙 자동화 시스템

- 현금영수증 / 세금계산서 / 환불 로그 자동화

- 참고자료 및 검토근거

[약관/정책]

- 이용약관

- 운영정책

- 판매자센터 약관

- 청소년 보호 정책

- 법적 문제가 없도록 필요한 요소 전부 반영

- 판매자센터 약관은 회사와 판매자가 상호 불이익이 없도록 균형 있게 작성

[운영/제재]

- 법적 문제가 발생했을 때 조치 방법

- 플랫폼 운영 중 계정 경고 및 제재 기준

- 신고 기준

- 악성 사용자 기준

- 신고 → 모더레이션 큐 → 관리자 판단 → 조치 실행 구조

- 관리자 로그 및 감사 이력 구조

- 사고대응 체계

[환불/물류]

- CS 환불 매뉴얼

- 물류 환불 SOP

- 사업자 책임형 반품/환불 기준

- 플랫폼이 제공해야 하는 가이드/권한/기록 체계

- 익명포장 SOP

- 반품지 운영 기준

[보안]

- 관리자 2FA

- 관리자별 IP allowlist

- 중요 액션 이중승인

- 관리자 로그 다운로드 권한 분리

- 로그 위변조 방지

- 탈퇴/정지 계정 로그 보존 정책

- 감사로그 필수 기록값

--------------------------------------------------

5. 반드시 문서에 기록되어야 하는 시스템 구조

--------------------------------------------------

아래 내용은 반드시 시스템/프로그램 구축 수준으로 상세히 기록해라.

[세무증빙 자동화 시스템]

1) 주문 단위만이 아니라 주문상품 라인(order_item) 단위로 분리할 것

2) 공급가액 / 부가세 / 수수료를 라인별 계산 가능하게 설계할 것

3) 부분취소 대응 구조를 포함할 것

4) 쿠폰 부담 주체를 플랫폼 부담 / 사업자 부담으로 구분할 것

5) 정산 마감 시점 기준 테이블을 둘 것

- 승인 기준

- 출고 기준

- 환불 반영 기준

[세무/정산 관련 필수 구조]

- 현금영수증 자동화

- 전자세금계산서 자동화

- 환불 로그 자동화

- PG 웹훅 연동

- 월마감 배치

- 증빙 상태 대시보드

- 정산 리포트

- 판매자 증빙 다운로드 구조

--------------------------------------------------

6. 반드시 문서에 기록되어야 하는 환불 구조

--------------------------------------------------

아래 구조를 절대 생략하지 말고 모두 포함해라.

[사업자 책임형 환불 구조]

실제 환불/반품/회수/검수/승인 주체는 개별 사업자다.

플랫폼은 직접 환불 집행 주체가 아니며,

아래 기능과 권한을 반드시 가진다.

플랫폼이 반드시 가져야 할 권한:

- SLA 초과 감지

- 자동 알림

- 분쟁 티켓 강제 생성

- 정산 보류

- 반복 미이행 사업자 패널티

- 관리자 강제 중재 진입

[환불 절차]

고객(환불 요청) → 플랫폼(RMA 생성 + 사업자 알림) → 사업자(회수 요청 / 검수) → 사업자(환불 승인 or 반려) → 플랫폼(PG 취소 실행) → DB(로그 + 정산 반영)

[환불 기능 요구사항]

- 고객: 환불 요청 / 환불 상태 조회

- 사업자: 회수 접수 / 검수 입력(정상, 훼손, 사용 등) / 환불 승인 / 환불 반려

- 플랫폼: 상태 기록 / SLA 알림 / 분쟁 중재 / 정산 보류 / 증거보존

[환불 반려 시 필수 저장값]

- 반려 사유코드

- 상세 설명

- 검수 사진

- 담당 사업자 ID

- 처리 시각

- 재심 가능 여부

[환불 상태머신]

requested

→ seller_notified

→ pickup_requested

→ inspecting

→ approved / rejected

→ pg_cancelled / cancel_failed

→ restocked / discarded

[익명포장 원칙]

- 브랜드명 및 품목명이 외부에 노출되면 안 됨

- 겉박스, 송장, 반품라벨, 회수표에 중립 표기 사용

- 내부 검수표에는 관리자용 SKU 코드 사용

--------------------------------------------------

7. 반드시 문서에 기록되어야 하는 회원/권한 구조

--------------------------------------------------

아래 구조를 반드시 기준으로 사용해라.

[회원 등급 구조]

- 관리자(1등급)

- 부관리자(2등급)

- 중간관리자(3등급)

- 사업자(4등급)

- 고객(5등급)

- 일반(6등급)

- 기타(7등급)

[성인인증 원칙]

- 1등급 관리자만 예외

- 2~7등급은 모두 회원가입 또는 활성화 시 성인인증 필수

[사업자(4등급) 활성화 조건]

성인인증 외에 아래 조건을 모두 충족해야 판매 기능 활성화:

- 사업자등록 검토 완료

- 정산계좌 인증 완료

- 반품지 입력 완료

- CS 연락처 입력 완료

- 판매자 약관 및 정산 정책 동의 완료

--------------------------------------------------

8. 반드시 문서에 기록되어야 하는 SKU/수수료 구조

--------------------------------------------------

[SKU 구조]

- SKU는 사업자 계정별로 개별 입력 가능

- 동일 사업자 계정 내 SKU 중복 금지

- 다른 사업자 계정과는 SKU 중복 허용

- DB 제약은 unique(seller_id, sku_code) 기준으로 설계

[수수료 구조]

- 판매물품별 판매 수수료 8%~15%

- 카테고리 또는 상품군 단위로 설정

- 주문 / 정산서 / 판매자센터 / settlement_line 에 반영

- 상품별 수수료율, 플랫폼 수수료, PG 수수료, 쿠폰 부담 주체까지 분리

--------------------------------------------------

9. 반드시 문서에 기록되어야 하는 앱 기능

--------------------------------------------------

[고객 기능]

- 회원가입

- 성인인증

- 상품 탐색

- 카테고리 탐색

- 검색

- 장바구니

- 주문

- 결제

- 환불 요청

- 환불 상태 조회

- 신고 접수

- 문의 접수

- 현금영수증 요청

- 세금계산서 요청

- 주문/환불/증빙 이력 확인

[사업자 기능]

- 판매자 가입 및 활성화

- 사업자 정보 제출

- SKU 입력/관리

- 상품 등록/수정

- 주문 확인

- 회수 요청 접수

- 상품 검수 입력

- 환불 승인/반려

- 반려 사유 입력

- 정산 확인

- 증빙 다운로드

- 분쟁 대응 자료 제출

- 반품지/CS 연락처 관리

[관리자 기능]

- 상품 검수

- 후기/영상 검수

- 신고 처리

- 임시조치

- 제재 실행

- 재심 처리

- 정산 보류/해제

- 감사로그 열람

- 분쟁 대응용 데이터 보존

- 앱 심사 안전모드 CMS 운영

- 중요 액션 최종 승인

--------------------------------------------------

10. 반드시 문서에 기록되어야 하는 신고/모더레이션 구조

--------------------------------------------------

[신고절차]

사용자 신고 → 모더레이션 큐 → 관리자 판단 → 조치 실행

[백오피스 필수 기능]

- 신고함

- 검수 대기열

- 계정제재

- 재심

- 로그열람

[신고 기준]

- 악성 사용자 관리

- 익명으로 욕설 / 비난 / 지속적 공격

- 신고 다수 접수

- 텍스트 필터 적중

- 과거 제재 이력

- 동일 IP/기기 반복 패턴

[악성 사용자 처리]

- moderation_risk_score 자동 상승

- 자동 숨김 후보 생성

- 최종 제재는 관리자 판단

- 모든 처리 이력 감사로그 저장

[관리자 로그에서 꼭 남길 것]

- 누가

- 언제

- 어떤 계정 / 상품 / 주문 / 신고에 대해

- 무엇을

- 왜

- 이전값 / 이후값

- 어느 IP / 기기에서 했는지

--------------------------------------------------

11. 반드시 문서에 기록되어야 하는 앱 심사 대응 구조

--------------------------------------------------

[앱 심사 전용 환경변수]

APP_REVIEW_MODE=true

[안전모드에서 조절해야 할 것]

- 홈/영상/쇼핑 노출 레벨 조절

- 추천어 차단 세트

- 특정 카테고리 앱 노출 OFF

- 웹 분리 링크 세트

- 제출 자산 버전관리

[CMS에서 즉시 바꿀 수 있어야 하는 항목]

- 홈 배너 문구

- 영상 탭 노출 여부

- 쇼핑 카테고리 일부 숨김

- 추천 검색어 숨김

- 앱 설명문 공개용/심사용 전환

[앱 심사용 자산 관리 시스템]

관리자 CMS → 앱 설명 / 스크린샷 / 영상 관리 → 버전 관리 → 스토어 제출

반드시 포함할 자산:

- 앱 설명문(공개용 / 심사용)

- 스크린샷

- App Preview

- 리젝 대응 FAQ

- 버전관리

- 제출 상태관리

- 승인자 / 승인시각 / 검토노트

--------------------------------------------------

12. 기술 구조

--------------------------------------------------

[앱 기반]

- 프론트: React(Vite) + Capacitor 모바일 래퍼

- 백엔드: FastAPI

[앱 서버]

- 프론트: Cloudflare

- 백엔드: Railway

[권장 방향]

- 웹 우선 MVP

- Android 먼저

- iOS는 더 보수적으로 후행

--------------------------------------------------

13. 사업자 책임형 반품/환불 운영 방법 기준 및 경쟁 플랫폼 관행

--------------------------------------------------

이 항목도 반드시 포함해라.

정리할 내용:

1) 사업자 책임형 반품/환불 운영이 왜 현실적인지

2) 플랫폼이 직접 수행하지 않고 사업자가 처리하는 구조의 장단점

3) 스마트스토어 / 11번가 / 쿠팡 등은 어떤 방식으로 판매자 책임형 반품/회수 구조를 운영하는지

4) 내 플랫폼에 맞는 권장 운영 결론

5) 성인용품 카테고리에서 위생/개봉/사용 여부 판단 때문에 왜 더 엄격한 기록 구조가 필요한지

--------------------------------------------------

14. 지금 기준 가장 적합한 실무 순서

--------------------------------------------------

반드시 아래 순서까지 정리해라.

1단계: 웹 MVP 우선

- 성인인증

- 회원등급

- 상품등록

- SKU 정책

- 주문/환불

- 정산/증빙

- 신고/제재

- 관리자 로그

2단계: PG 사전심사

- 안전 SKU만 우선

- 상품리스트 제출

- 성인인증 구조 제출

- 공개/인증 후 분리 구조 제출

3단계: 사업자 책임형 환불 운영

- 반품지

- 익명포장

- RMA

- SLA

- 정산 보류

- 증거보존

4단계: Capacitor 앱화

- Android 먼저

- iOS는 더 보수적으로

5단계: 앱 심사 대응 CMS 완성

- 설명문

- 스크린샷

- App Preview

- 안전모드

- 리젝 대응 FAQ

--------------------------------------------------

15. 답변 형식

--------------------------------------------------

답변은 아래 형식으로 정리해라.

1) 실행 요약

2) 현재 구조 적합성 판단

3) 시장/경쟁사 분석

4) 사업자등록/통신판매업/법무/세무 구조

5) 세무증빙 자동화 시스템 명세

6) PG 추천 방식 / 사전심사 / 대체안

7) 약관 / 운영정책 / 판매자센터 약관 / 청소년보호정책

8) 환불 / 물류 / 익명포장 / 사업자 책임형 환불 구조

9) 회원등급 / 성인인증 / 권한체계

10) 신고 / 모더레이션 / 악성 사용자 / 관리자 감사로그

11) 앱 IA / 사용자 기능 / 백오피스 기능

12) 앱 심사 대응 CMS / 메타데이터 / 스크린샷 / App Preview

13) 보안 / 감사로그 / 사고대응

14) 현재 기준 추가로 더 해야 할 일

15) 최종 결론

반드시:

- 빠진 항목 없이

- 기존 기능이나 기준 생략 없이

- 추상적인 말 대신 실제 운영/개발 가능한 수준으로

- 필요하면 표/플로우/데이터 구조/상태값까지 포함해서

답변해줘.

부록 B. 프롬프트/기준서 동기화 관리 규칙

문서 본문과 프롬프트 복사본은 동일 버전 번호와 작성 기준일을 함께 관리한다.

정책 변경, 데이터 모델 변경, 상태머신 변경, 권한 변경이 발생하면 DOCX와 TXT를 같은 날 동시에 개정한다.

법무·세무·PG·앱심사 기준이 변경될 경우, 변경 근거와 적용 범위를 문서 본문 및 프롬프트 둘 다에 반영한다.

질의용 프롬프트는 “생략 금지 / 실무 문서 수준 / 참고근거 포함 / 추가로 더 해야 할 일 정리” 요구를 항상 유지한다.

부록 C. 추가 보완 권장항목

아래 항목은 기존 본문을 보완하는 운영 안정화 권장사항이며, 실제 오픈 전 구현 우선순위를 높게 두는 것이 좋다.

환경 및 시크릿 관리

개발/스테이징/운영 환경을 분리하고 환경별 DB, 스토리지, API 키, PG 키를 분리 보관한다.

Cloudflare/Railway 시크릿은 저장 위치, 접근권한, 교체주기, 유출 대응절차를 문서화한다.

백업/복구 및 관측성

PostgreSQL 백업 주기, 복구 목표시간(RTO), 허용 데이터 손실(RPO), 파일 스토리지 복구 절차를 명시한다.

주문 실패율, PG 취소 실패율, SLA 초과 건수, 신고 처리 지연, 앱 안전모드 변경 이력을 운영 대시보드에 포함한다.

판매자 운영 대시보드

판매자별 반품 SLA, 환불 반려율, 허위광고 분쟁율, 정산 보류 이력을 점수화해 누적 관리한다.

온보딩 체크리스트 미완료 판매자는 상품 공개와 주문 수락을 자동 제한한다.

데이터 모델 추가 권장 필드

member_status, adult_verification_status, seller_onboarding_status, moderation_risk_score, app_review_mode_applied_at 필드를 추가 검토한다.

주문과 환불 이벤트는 created_by / triggered_by / source_channel(app, web, cs, admin) 필드를 남긴다.

앱 심사 운영 체크리스트

App Review 제출 전 APP_REVIEW_MODE=true 적용 여부, 숨김 카테고리, 스크린샷 버전, 공개용/심사용 설명문, 웹 분리 링크를 재확인한다.

리젝 발생 시 리젝 코드, 수정 내역, 재제출 일시, 변경된 자산 버전을 FAQ와 감사로그 둘 다에 저장한다.

# 24. 추가 보완 장: 실행용 운영 세트 및 오픈 전 의사결정 고정

이 장은 기존 기준서를 유지한 채, 실제 사업 착수와 런칭 직전에 필요한 운영 문서·결정표·실구축 백로그를 추가로 고정하기 위한 보완 장이다.

## 24-1. 금지상품표 운영 기준

금지상품표는 법무 검토 완료 전까지 내부 통제표로 운영하고, 상품 등록·검수·PG 제출·앱 심사에서 동일 기준으로 참조한다.

등급은 판매가능 / 판매보류 / 웹전용 / 앱비노출 / 등록금지 5단계로 나누고, 각 품목은 근거·담당자·최근 검토일을 남긴다.

금지상품표와 SKU 마스터는 category_id, risk_grade, display_scope, payment_scope 기준으로 연결한다.

| 구분 | 판단 기준 | 시스템 반영 | 승인 주체 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 등록금지 | 법률·정책상 고위험 또는 불법 우려 | 상품 생성 차단, 재등록 탐지 | 1등급 관리자 + 법무 검토 | 예: 불법성·권리침해·미성년자 관련 |
| 앱비노출 | 웹 운영은 가능하나 앱 심사 리스크 큼 | 앱 안전모드 기본 비노출 | 1등급 관리자 | 모바일 웹 fallback |
| 웹전용 | 성인인증 후 웹 상세만 허용 | 앱에서 카테고리/상세 미표시 | 운영 + MD | PG 매핑 필요 |
| 판매보류 | 정책/PG/공급 안정성 미확정 | 장바구니·결제 차단 | 운영 + MD | 재심사 후 전환 |

## 24-2. 결제수단 매핑표와 PG 제출 패키지

결제수단 매핑표는 카테고리·품목군·SKU 위험등급별로 카드 / 계좌이체 / 가상계좌 / 판매보류를 미리 확정하는 표다.

PG 제출 패키지는 회사 개요, 도메인 구조, 성인인증 플로우, SKU 분류표, 금지상품표, 홈/상세/장바구니/약관 캡처, 환불 프로세스 설명서를 포함한다.

최소 2~3개 PG사 동시 사전심사를 기준으로 관리한다.

## 24-3. 환불 반려 사유코드표와 환불 제한 문안

| 사유코드 | 설명 | 필수 첨부 | 고객 안내 문안 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ01 | 개봉/사용 흔적 확인 | 검수 사진 2장 이상 | 위생·개봉 제한에 따른 반려 사유 안내 |
| RJ02 | 구성품 누락·훼손 | 구성품 체크 사진 | 누락/훼손으로 재판매 불가 상태 안내 |
| RJ03 | 반품기한 초과 | 주문·요청 시각 | 정책상 요청 가능 기한 초과 안내 |
| RJ04 | 증빙 부족 | 채팅/사진/영상 | 추가 자료 제출 후 재심 가능 안내 |

## 24-4. 판매자 운영계약 세트

판매자 운영계약 세트는 판매자센터 약관 전문, 정산정책서, 반품/환불 이행 기준서, 익명포장 가이드, 반품지 운영 규칙, 상품등록 검수 가이드, 위반 점수표로 구성한다.

판매자 활성화 조건과 계약 서류는 seller_onboarding_status와 연결해 관리한다.

미완료 판매자는 상품 공개·주문 수락·정산 다운로드를 제한한다.

## 24-5. 앱 심사 제출 자산 실물

앱 심사 제출 자산은 문안과 구조만이 아니라 실제 스크린샷 파일, App Preview 영상, 공개용/심사용 설명문, 리젝 대응 FAQ, 버전 이력표까지 완성된 파일 세트여야 한다.

APP_REVIEW_MODE=true 적용 상태에서 홈/영상/쇼핑/검색/장바구니/프로필 화면을 별도 캡처한다.

앱 안전모드와 웹 fallback URL의 동작을 실제 테스트 로그로 남긴다.

## 24-6. 판매자 패널티 산식

| 지표 | 기본점수 | 가중 조건 | 자동 조치 | 복구 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 환불 SLA 초과 | 2점 | 7일 내 2회 이상 +1 | 경고/대시보드 플래그 | 30일 무위반 |
| 허위광고 분쟁 | 3점 | 소명 미제출 +2 | 신규등록 제한 | 재심 승인 |
| 반품 미이행 | 4점 | 정산 보류 발생 +2 | 정산홀드 | 미이행 해소 |
| 금지표현 반복 | 1점 | 월 3회 이상 +2 | 상품 비노출 | 수정 완료 |

## 24-7. 물류 라벨/회수 규칙

겉박스·송장·반품 라벨에는 브랜드명 및 민감 품목명이 드러나지 않도록 neutral_label_name을 사용한다.

반품 회수 시 사업자 또는 지정 반품지 코드, 회수 택배사, 회수 송장번호, 검수담당자, 사진 세트 ID를 의무 저장한다.

파손·오배송·허위광고 클레임은 logistics_claim으로 별도 관리하고 PG 취소 참조값과 연결한다.

## 24-8. Launch Gate 문서

| 게이트 | 완료 조건 | 증빙물 | 책임자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 법무 | 약관·정책 전문 검토 완료 | 버전관리된 문서 세트 | 법무/대표 |
| PG | 최소 1개 승인 또는 대체안 확정 | 승인 메일, 매핑표 | 운영/재무 |
| 세무 | 현금영수증·세금계산서·환불 로그 테스트 통과 | 배치 로그, 샘플 PDF/CSV | 재무/개발 |
| 앱심사 | 스크린샷·App Preview·설명문 완성 | 스토어 제출 패키지 | 프로덕트/디자인 |
| 운영 | 백오피스·감사로그·이중승인 가동 | 권한 테스트 결과 | 운영/개발 |

# 25. 실구축 우선순위 백로그

세무증빙 자동화: PG 웹훅 수신기, 현금영수증 큐, 전자세금계산서 발급 큐, 월마감 배치, 증빙 대시보드.

환불 상태머신: RMA 생성, 상태 전이, 반려 사유코드, 재심, PG 취소 실패 예외 처리.

모더레이션 백오피스: 신고함, 검수 대기열, 계정제재, 재심, 로그열람, 리스크 점수.

감사로그/이중승인: 중요 액션 이중승인, IP allowlist, 로그 다운로드 권한 분리, 위변조 방지.

앱 심사 CMS: 공개용/심사용 설명문, 스크린샷, App Preview, 숨김 카테고리, 심사모드 버전관리.

판매자 운영 대시보드: 온보딩 완료율, 반품 SLA, 반려율, 정산 보류 이력, 누적 패널티 점수.

# 26. 법무 검토 필요 문서 세트

이용약관 전문

판매자센터 약관 전문

개인정보처리방침

금지상품 정책

환불 제한 문안

청소년 보호 정책 전문

# 27. PG 사전심사 필요 산출물

실제 SKU 기준 승인/불승인 분류표

앱/웹 분리 구조 설명서

결제수단 분기표

심사용 화면 캡처 세트

# 28. 현재 즉시 가능한 것 / 오픈 전 필수 / 추후 확장

## 현재 즉시 가능한 것

안전 SKU / 위험 SKU 정책표 정리

금지상품표 작성

판매자 온보딩 체크리스트 확정

환불 반려 사유코드표 작성

판매자 패널티 기준표 작성

앱 심사모드 체크리스트 작성

## 오픈 전 반드시 완료해야 할 것

법무 검토 완료된 약관 전문

최소 1개 PG 승인 또는 확정된 대체 결제안

세무증빙 자동화 구현/테스트

물류/반품지/익명포장 실운영 기준 확정

관리자 감사로그/이중승인 실구현

앱 제출용 스크린샷/App Preview/설명문 완성

## 추후 확장 가능한 것

추천 알고리즘 고도화

영상 탭 확대

판매자 운영지표 자동 점수화

정기배송

B2B 정산 모듈

고위험 SKU 웹 전용 확장

# 29. 프로젝트 스타터 ZIP 연동 보완 장

이 버전에서는 기준서 내용을 실제 개발 착수용 스타터 프로젝트와 연결하기 위해 API·데이터모델·운영문서 매핑을 추가한다.

프로젝트 스타터는 React(Vite) 프론트, FastAPI 백엔드, SQLModel 데이터모델, 운영정책 시드데이터를 포함하며, 문서 기준 중 즉시 착수 가능한 구조를 우선 반영한다.

실오픈 전 필수 항목인 PG 실연동, 실성인인증, 세무증빙 자동화, 관리자 2FA, 이중승인, 제출용 실스크린샷은 후속 구현 대상으로 유지한다.

## 29-1. 이번 스타터 프로젝트에 반영한 코드 보완

seller_id + sku_code 복합 유니크 제약 추가

환불 상태머신 유효 전이 검증 및 반려코드 필수 검증 추가

Launch Gate / 판매자 패널티 / 앱 심사 자산 조회 API 추가

프론트 대시보드에 온보딩 체크리스트, SKU 정책, 환불 상태 전이 샘플 UI 추가

Railway/Cloudflare용 환경변수 예시 및 PG 제출 체크리스트 문서 추가

## 29-2. 문서-프로젝트 매핑

| 문서 기준 | 프로젝트 반영 위치 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Launch Gate | GET /api/launch-gates, 홈 탭 | 반영 |
| SKU 정책 / 금지상품표 | GET /api/sku-policy, 쇼핑/검색 탭 | 반영 |
| 환불 상태머신 | POST /api/refunds/{id}/transition | 기초 반영 |
| 판매자 활성화 조건 | GET /api/seller/{id}/activation-checklist | 반영 |
| 앱 심사 자산 CMS | GET /api/assets, 영상 탭 | 기초 반영 |
| 세무증빙 자동화 | 향후 PG 웹훅/배치/다운로드 화면 필요 | 미완료 |

## 29-3. 즉시 다음 작업

PostgreSQL 기준 마이그레이션 도입 및 운영/스테이징 분리

JWT 기반 관리자 인증, 2FA, IP allowlist, 중요 액션 이중승인 구현

PG 웹훅, 현금영수증 큐, 전자세금계산서 큐, 월마감 배치 구현

실문안 법무 검토본과 앱 제출용 최종 자산 파일 세트 반영

# 30. 추가 구현 준비 보완 장

이번 버전은 기존 기준서를 유지하면서 실제 프로젝트 스타터에 바로 반영 가능한 준비 항목을 추가로 고정한다.

## 30-1. 실연동 준비 범위

실 PG 연동: provider 설정, 결제분기, webhook sample, test/live key 위치, 서명 검증 포인트.

실 성인인증: PASS/NICE provider 선택, web/app callback URL, mock 결과 → 실검증 전환 구조.

세무증빙 자동화: PG 승인/취소 수신 → receipt/tax queue → 월마감 batch → PDF/CSV 보관 흐름.

관리자 보안: 2FA, IP allowlist, 중요 액션 이중승인 queue, 감사로그 해시체인 설계.

앱 제출 자산: 홈/영상/쇼핑/검색/장바구니/프로필 safe 캡처 자리와 metadata 버전관리.

## 30-2. 프로젝트 스타터 추가 반영

| 영역 | 이번 반영 | 현재 상태 | 다음 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| PG | providers / webhook sample / package API | 반영 | 실 merchant key / 서명검증 |
| 성인인증 | providers / status API / callback placeholder | 반영 | 실 PASS/NICE 연동 |
| 세무 | dashboard / jobs / month close 준비 | 반영 | 실 발급 큐/다운로드 |
| 보안 | 2FA / allowlist / approval queue 구조 | 반영 | JWT/RBAC/승인로그 DB화 |
| 앱심사 | placeholder PNG / 안전모드 UI | 반영 | 실기기 캡처/최종 메타데이터 |

## 30-3. 프론트 UI 보완 기준

웹과 앱에서 모두 익숙한 일반 커머스형 카드형 레이아웃 사용.

하단 탭은 홈 / 쇼핑 / 주문 / 운영 / 보안 / 앱심사 기준으로 재구성.

공개 영역은 비노골적 정보성 톤을 유지하고, 상세·결제는 인증 후 분기 구조를 전제로 한다.

# 31. 실연동 준비 보완 장 (PG · PASS/NICE · 세무 · JWT/RBAC · 관리자 2FA)

이 장은 프로젝트 스타터에 실제 키를 바인딩한 뒤 곧바로 기능을 활성화할 수 있도록, 환경변수·API·화면·운영 절차를 한 번 더 고정하기 위한 보완 장이다.

이번 보완 기준은 실제 외부 계약키를 문서에 직접 저장하지 않고, Railway/Cloudflare 시크릿에 주입한 뒤 앱/웹과 FastAPI가 즉시 참조하도록 설계하는 것을 전제로 한다.

| 영역 | 실키/시크릿 | 프로젝트 연결 위치 | 즉시 확인 버튼/UI |
| --- | --- | --- | --- |
| PG | PG_PRIMARY_*, PG_SECONDARY_* | backend/app/config.py, /api/integrations/overview, /api/pg/* | 주문서 결제하기 / 환불취소 / webhook sample |
| 성인인증 | ADULT_VERIFICATION_* | /api/adult-verification/*, 회원활성화 분기 | 성인인증 시작 / 인증완료 상태배지 |
| 세무증빙 | TAX_INVOICE_*, CASH_RECEIPT_* | /api/tax/dashboard, 월마감/다운로드 UI | 현금영수증 요청 / 세금계산서 요청 |
| JWT/RBAC | JWT_SECRET_KEY, JWT_ALGORITHM | /api/auth/login, /api/auth/me, /api/auth/rbac-map | 로그인 / 내정보 / 역할별 메뉴 |
| 관리자 2FA | ADMIN_2FA_* | /api/security/2fa/*, 보안 탭 | 시크릿 발급 / OTP 검증 / 중요조치 승인 |

# 31-1. 즉시 추가된 화면 기준

보안 탭에 JWT 로그인, RBAC 매핑, 관리자 2FA 시크릿 발급, OTP 검증, 이중승인 큐 승인 버튼을 배치한다.

쇼핑 탭에는 PG 바인딩 상태와 PASS/NICE 바인딩 상태를 동시에 보여주고, 키 바인딩 여부를 마스킹 상태로 표시한다.

주문 탭에는 환불 상태머신과 세무증빙 자동화 준비 카드가 함께 보여야 하며, 승인·반려 버튼은 상태전이 검증을 통과한 경우에만 동작한다.

# 31-2. 즉시 추가로 보완해야 할 점

실 PG/실명인증 공급사별 서명 검증 규격과 오류코드 맵을 별도 모듈로 분리할 것.

현금영수증·세금계산서 발급 큐는 실제 발급사 응답코드, 재시도 정책, 실패 재처리 화면까지 연결할 것.

관리자 2FA는 백업코드, 분실 대응, IP allowlist, 감사로그 해시체인 저장까지 묶어야 한다.

JWT 로그인은 현재 스타터 기준 샘플 계정 기반이므로, 실오픈 전에는 비밀번호 해시 강화를 포함한 실제 인증 저장 구조로 교체해야 한다.

32. 보안 고도화 보완 장 (비밀번호 해시 · Refresh Token · 로그인 실패 제한 · 백업코드형 2FA)

이번 버전에서는 기존 실연동 준비 범위에 더해 비밀번호 해시 고도화, refresh token 회전, 로그인 실패 잠금, 백업코드형 2FA를 실제 프로젝트 스타터에서 즉시 테스트할 수 있도록 기준을 추가 고정한다.

비밀번호 해시는 Argon2 계열을 기본으로 사용하고, 샘플 계정과 향후 운영 계정 모두 동일 정책으로 저장한다. 평문 또는 단순 JWT 인코딩형 비밀번호 저장은 사용하지 않는다.

로그인 세션은 access token + refresh token 이중 구조를 사용하고, refresh token은 DB 저장 시 해시값으로 보관하며 재발급 시 이전 토큰을 revoke 처리한다.

로그인 실패 제한은 사용자 단위 failed_login_count, locked_until, last_failed_login_at를 저장하고, 기준 횟수 초과 시 잠금시간 동안 재로그인을 차단한다.

관리자 2FA는 OTP 앱(TOTP)과 백업코드 둘 다 지원한다. 백업코드는 재생성 시 이전 코드를 전량 폐기하고, 사용된 코드는 즉시 소진 처리한다.

| 영역 | 이번 반영 | 서버/API | 프론트 UI | 오픈 전 추가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 비밀번호 해시 | Argon2 적용 | /auth/login, auth.py, seed_db | 로그인 입력창 유지 | 비밀번호 변경/재설정 화면 |
| Refresh Token | 재발급/로그아웃 적용 | /auth/refresh, /auth/logout | 토큰 재발급 버튼 | 기기별 세션관리 |
| 로그인 실패 제한 | 5회 실패 잠금 | user.failed_login_count, locked_until | 잠금 메시지 노출 | IP rate limit |
| 관리자 OTP 2FA | 시크릿 발급/검증 | /security/2fa/setup, /verify | OTP 입력/검증 버튼 | QR 표시/분실 처리 |
| 백업코드형 2FA | 재생성/소진 처리 | /security/2fa/backup-codes/regenerate | 백업코드 입력창 | 다운로드/보관 정책 |

구현 체크포인트

로그인: 이메일/비밀번호 입력 → 2FA 필요 시 challenge_token 발급 → OTP 또는 백업코드로 2차 인증 → access/refresh token 발급.

토큰 재발급: refresh token으로 새 access/refresh token을 회전 재발급하고 기존 refresh token은 즉시 폐기.

잠금 정책: 연속 실패 횟수 초과 시 423 Locked 응답을 반환하고 프론트에서 잠금 시각을 그대로 표시.

백업코드 운영: 생성 즉시 1회만 표시하고, 사용 또는 재생성 후에는 이전 코드 재사용을 불가로 처리.

# 33. 보안·세션·운영 DB 고도화 보완 장

이번 버전에서는 비밀번호 변경/초기화, 기기별 세션관리, IP 기준 rate limit, 운영 DB 마이그레이션을 실제 스타터 프로젝트에서 바로 테스트할 수 있도록 기준을 추가 고정한다.

비밀번호 정책은 Argon2 해시를 유지한 상태에서 로그인 후 비밀번호 변경 API와 초기화 요청/확정 API를 분리한다. 운영에서는 이메일 또는 SMS 발송형 reset token 전달로 전환하고, 개발 버전에서는 데모 토큰 반환 방식으로 테스트한다.

기기별 세션관리는 device_session 테이블 기준으로 관리한다. 로그인 시 device_name, user_agent, ip_address, refresh_token_hash를 기록하고, 사용자는 프로필/보안 화면에서 개별 세션을 강제 종료할 수 있어야 한다.

IP 기준 rate limit은 로그인 엔드포인트를 우선 대상으로 적용한다. route_key 단위로 window_started_at, hit_count, blocked_until을 저장하고 기준 초과 시 429를 반환한다.

운영 DB 마이그레이션은 create_all 이후 스키마 차이를 검사해 누락 컬럼을 보완하는 방식으로 시작한다. 이후 운영 전환 시 Alembic 또는 동급 체계로 교체하는 것을 권장한다.

프론트 기본 뼈대는 홈/쇼핑/주문/운영/보안/앱심사 6탭을 유지하되, 쇼핑 탭에 상품등록·SKU·사진/영상 첨부, 운영 탭에 콘텐츠 등록/수정/삭제, 보안 탭에 로그인·2FA·비밀번호 변경·세션 종료 UI를 배치한다.

| 영역 | 이번 반영 | 프로젝트 위치 | 즉시 테스트 UI |
| --- | --- | --- | --- |
| 비밀번호 변경/초기화 | change/reset API 추가 | /api/auth/password/* | 보안 탭 입력창/버튼 |
| 기기별 세션관리 | device_session 기록/종료 | /api/auth/sessions* | 보안 탭 세션 종료 버튼 |
| IP rate limit | 로그인 엔드포인트 차단 | /api/auth/login | 로그인 실패/429 확인 |
| 운영 DB 마이그레이션 | 컬럼 보완형 마이그레이션 | backend/app/database.py | 서버 시작 시 자동 적용 |
| 상품/콘텐츠 기본 뼈대 | 등록·수정·삭제·첨부 | /api/products, /api/contents, /api/upload | 쇼핑/운영 탭 폼 |

34. 현재 진행상태 및 완성도 판단

평가 기준일: 2026-04-07 / 아래 퍼센트는 현재 문서, 스타터 프로젝트 코드, 구현 범위를 종합한 주관적 실무 판단치입니다.

| 구분 | 완성도 | 현 상태 | 부족항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 진행도 | 61% | 기본 스타터와 운영 기준서는 강하지만 실오픈 필수 항목이 남아있는 상태 | 실 PG 승인/계약키 적용 / 실 세무증빙 발급/다운로드 / 법무 확정본 / 스토어 제출 자산 최종본 / 운영형 마이그레이션/테스트 자동화 |
| 기획/계획 | 92% | 강함 | 최종 의사결정 확정본 서명/버전관리 / 법무·세무·PG 검토 회신 반영 |
| 앱 프로젝트 | 72% | 개발 가능 | 주문/결제 실연동 / 실운영용 검증 자동화 / 권한별 세부 화면 보강 |
| 앱(안드로이드/iOS)등록 | 28% | 초기 준비 | 실기기 캡처 / App Preview 영상 / 스토어 메타데이터/심사 계정 정리 / 실 바이너리 제출 |
| PG사 연동 | 22% | 구조 준비 | 상점계약 / 실 merchant key / 서명검증/오류코드 맵 / 실승인 테스트 |
| 법/정책 | 76% | 초안 충분 | 이용약관/개인정보처리방침 법무 확정본 / 환불 제한 문안 최종화 / 판매자 계약 체결본 |
| SKU조건 | 88% | 운영 기준 양호 | 실제 승인/불승인 SKU 매핑표 확정 / PG 결과 반영 업데이트 |
| 세무증빙 자동화 | 39% | 설계 중심 | 현금영수증 실발급 / 전자세금계산서 실발급 / 월마감 PDF/CSV 다운로드 |
| 보안/인증 | 79% | 스타터 양호 | 이메일/SMS 비밀번호 초기화 / IP allowlist 강제적용 / 감사로그 해시체인 실구현 / 기기신뢰/세션정책 고도화 |
| 운영/모더레이션 | 58% | 기초 구현 | 신고/재심 상세 워크플로 / 권한별 액션 로그 필터 / 운영자 SLA 알림 자동화 |
| 물류/환불 | 67% | 정책 강함 | 실 택배사 연동 / 반품지/익명포장 실운영 계약 / 회수/검수 사진관리 강화 |
| 인프라/배포 | 55% | 배포 준비 | 운영/스테이징 분리 / PostgreSQL+정식 migration / 비밀키 교체 정책 / 백업/복구 점검 |
| QA/테스트 | 43% | 보완 필요 | API 자동테스트 / E2E 시나리오 / 업로드/권한 회귀테스트 / 배포 체크리스트 |

## 가. 항목별 현재 판단

- 기획/계획 : 완성도 92% (강함)

부족항목: 최종 의사결정 확정본 서명/버전관리 / 법무·세무·PG 검토 회신 반영

- 앱 프로젝트 : 완성도 72% (개발 가능)

부족항목: 주문/결제 실연동 / 실운영용 검증 자동화 / 권한별 세부 화면 보강

- 앱(안드로이드/iOS)등록 : 완성도 28% (초기 준비)

부족항목: 실기기 캡처 / App Preview 영상 / 스토어 메타데이터/심사 계정 정리 / 실 바이너리 제출

- PG사 연동 : 완성도 22% (구조 준비)

부족항목: 상점계약 / 실 merchant key / 서명검증/오류코드 맵 / 실승인 테스트

- 법/정책 : 완성도 76% (초안 충분)

부족항목: 이용약관/개인정보처리방침 법무 확정본 / 환불 제한 문안 최종화 / 판매자 계약 체결본

- SKU조건 : 완성도 88% (운영 기준 양호)

부족항목: 실제 승인/불승인 SKU 매핑표 확정 / PG 결과 반영 업데이트

- 세무증빙 자동화 : 완성도 39% (설계 중심)

부족항목: 현금영수증 실발급 / 전자세금계산서 실발급 / 월마감 PDF/CSV 다운로드

- 보안/인증 : 완성도 79% (스타터 양호)

부족항목: 이메일/SMS 비밀번호 초기화 / IP allowlist 강제적용 / 감사로그 해시체인 실구현 / 기기신뢰/세션정책 고도화

- 운영/모더레이션 : 완성도 58% (기초 구현)

부족항목: 신고/재심 상세 워크플로 / 권한별 액션 로그 필터 / 운영자 SLA 알림 자동화

- 물류/환불 : 완성도 67% (정책 강함)

부족항목: 실 택배사 연동 / 반품지/익명포장 실운영 계약 / 회수/검수 사진관리 강화

- 인프라/배포 : 완성도 55% (배포 준비)

부족항목: 운영/스테이징 분리 / PostgreSQL+정식 migration / 비밀키 교체 정책 / 백업/복구 점검

- QA/테스트 : 완성도 43% (보완 필요)

부족항목: API 자동테스트 / E2E 시나리오 / 업로드/권한 회귀테스트 / 배포 체크리스트

# 35. 추가적으로 보완해야 할 부분 및 프로젝트 업데이트 필요 항목

PG/성인인증/세무 모듈을 공급사별 adapter 패턴으로 분리

SQLite 개발DB에서 PostgreSQL 운영DB + Alembic 체계로 전환

주문/주문라인/order_item, settlement_line 실동작 CRUD 및 정산 기준 화면 추가

스토어 제출용 안전모드 캡처 자동 체크리스트와 버전 로그 고정

파일 업로드에 용량/확장자/썸네일 생성/삭제 정리 로직 추가

권한별 메뉴 숨김뿐 아니라 서버 권한검사 케이스를 더 세분화

비밀번호 재설정 전달 채널을 이메일/SMS 실발송으로 교체

CI 수준의 backend smoke test + frontend build test 스크립트 추가

감사로그 다운로드/검색/필터 UI와 중요 액션 해시체인 검증기 추가

주문·환불·세무·신고 흐름의 샘플 데이터를 더 풍부하게 추가

# 36. 현 단계 권장 결론

현재 문서와 스타터 프로젝트의 강점은 정책 설계, 보안 스타터, 판매자/환불/심사 대응 구조가 이미 정리되어 있다는 점입니다.

실오픈 관점의 가장 큰 공백은 실 PG 승인/연동, 세무증빙 발급 자동화, 법무 확정본, 앱 제출 자산 최종본, 운영형 배포 체계입니다.

다음 우선순위는 ① PostgreSQL + 정식 migration ② PG/성인인증 계약 연동 ③ 세무증빙 실발급 ④ 법무 확정 ⑤ 앱 제출 자산 완성 순서가 적절합니다.

37. 현재 진행도 반영 추가 앱 개발 업데이트

평가 기준일: 2026-04-07 / 본 장은 기존 진행도 판단을 유지하되, 이번 업데이트에서 실제 스타터 프로젝트에 추가 반영한 앱 개발 범위를 별도 보완 기록한 장이다.

이번 버전에서는 프로젝트 앱 개발 단계에서 즉시 조치 가능한 범위 내에서 주문 생성 기본 뼈대, 정산 미리보기, 신고 생성·처리 UI, 관리자 액션 로그 조회, 업로드 제한 검증, QA 스모크 체크를 추가 반영하였다.

| 구분 | 완성도 | 현 상태 | 부족항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 진행도 | 65% | 스타터를 넘어 주문·운영·보안 기본 흐름이 연결됐지만 실오픈 핵심 연동은 남아있는 상태 | 실 PG 승인/계약키 적용 / 실 세무증빙 발급·다운로드 / 법무 확정본 / 스토어 제출 자산 최종본 / PostgreSQL+Alebmic 전환 및 운영 테스트 자동화 |
| 기획/계획 | 92% | 강함 | 최종 의사결정 확정본 서명·버전관리 / 법무·세무·PG 검토 회신 반영 |
| 앱 프로젝트 | 78% | 주문·운영 기본 뼈대 확장 완료 | 주문·결제 실연동 / 실운영용 검증 자동화 / 권한별 세부 화면 보강 / 모바일 앱 래퍼 실기기 테스트 |
| 앱(안드로이드/iOS)등록 | 29% | 초기 준비 | 실기기 캡처 / App Preview 영상 / 스토어 메타데이터·심사 계정 정리 / 실 바이너리 제출 |
| PG사 연동 | 22% | 구조 준비 | 상점계약 / 실 merchant key / 서명검증·오류코드 맵 / 실승인 테스트 |
| 법/정책 | 76% | 초안 충분 | 이용약관·개인정보처리방침 법무 확정본 / 환불 제한 문안 최종화 / 판매자 계약 체결본 |
| SKU조건 | 88% | 운영 기준 양호 | 실제 승인·불승인 SKU 매핑표 확정 / PG 결과 반영 업데이트 |
| 세무증빙 자동화 | 40% | 설계 중심 | 현금영수증 실발급 / 전자세금계산서 실발급 / 월마감 PDF·CSV 다운로드 |
| 보안/인증 | 80% | 스타터 양호 | 이메일·SMS 비밀번호 초기화 / IP allowlist 강제적용 / 감사로그 해시체인 실구현 / 기기신뢰·세션정책 고도화 |
| 운영/모더레이션 | 64% | 신고·운영 기초 강화 | 신고·재심 상세 워크플로 / 권한별 액션 로그 필터 / 운영자 SLA 알림 자동화 / 제재 상태머신 세분화 |
| 물류/환불 | 68% | 정책 강함 | 실 택배사 연동 / 반품지·익명포장 실운영 계약 / 회수·검수 사진관리 강화 |
| 인프라/배포 | 57% | 배포 준비 | 운영·스테이징 분리 / PostgreSQL+정식 migration / 비밀키 교체 정책 / 백업·복구 점검 |
| QA/테스트 | 49% | 기본 스모크 체크 추가 | API 자동테스트 / E2E 시나리오 / 업로드·권한 회귀테스트 / 배포 체크리스트 |

37-1. 이번 버전에서 실제 반영한 추가 앱 개발 항목

• 주문 탭에 상품 기준 주문 생성 폼과 주문 목록을 추가했다.

• 주문 탭에 settlement preview 표와 요약값을 추가했다.

• 운영 탭에 신고 생성 / 처리 / 관리자 액션 로그 조회 기본 화면을 추가했다.

• 업로드 API에 파일 확장자와 파일 용량 검증을 추가했다.

• 홈 탭에 QA 스모크 체크와 정산 요약 카드를 추가했다.

• 진행도 JSON과 화면 표시를 최신 상태로 보정했다.

37-2. 현재 기준 추가적으로 보완해야 할 부분

• PG / PASS / NICE / 세무 모듈을 실제 공급사 adapter로 분리하고 실키 검증까지 연결할 것.

• SQLite 개발DB에서 PostgreSQL 운영DB + Alembic 정식 migration 체계로 전환할 것.

• 주문 / 주문라인 / 정산라인 / 세무 대시보드를 실데이터 흐름으로 연결할 것.

• 스토어 제출용 캡처, 메타데이터, App Preview, 심사계정 정보를 실자산 파일 세트로 완성할 것.

• 신고 / 재심 / SLA / 제재 상태머신을 더 세분화하고 알림 자동화를 연결할 것.

• 감사로그 해시체인, IP allowlist 강제적용, 비밀번호 초기화 실발송 채널을 완성할 것.

37-3. 현 단계 권장 결론

현재 문서와 스타터 프로젝트의 강점은 정책 설계, 보안 스타터, 판매자/환불/심사 대응 구조, 그리고 이번 버전에서 추가된 주문·운영 기본 뼈대가 이미 정리되어 있다는 점이다.

실오픈 관점의 가장 큰 공백은 실 PG 승인/연동, 세무증빙 실발급, 법무 확정본, 앱 제출 자산 최종본, 운영형 데이터베이스/테스트 체계이다.

다음 우선순위는 ① PostgreSQL + Alembic ② PG/성인인증 계약 연동 ③ 세무증빙 실발급 ④ 법무 확정 ⑤ 앱 제출 자산 완성 순서가 적절하다.

# 38. 운영형 보완 업데이트 및 최신 진행도 반영 (2026-04-08)

전체 진행도: 78% | 운영형 스타터를 넘어 운영DB·법무 반영본·세무 다운로드·감사로그 검증 구조까지 확장 | 부족항목: 실 PG 계약키/서명검증 규격 연결 · 실 PASS/NICE callback/응답코드 맵 · 실 세무발급사 연결 및 실패 재처리 · 앱 제출용 실기기 캡처/App Preview/심사계정 정리 · 운영 PostgreSQL 환경에서 Alembic 실제 리비전 운용 · CI 수준 자동 테스트 고정

기획/계획: 95% | 강함 | 부족항목: 최종 의사결정 확정본 서명/법무·세무·PG 회신 반영

앱 프로젝트: 86% | 운영형 스타터 강화 | 부족항목: 실주문·실결제 연동 / 모바일 래퍼 실기기 테스트 / 권한별 세부 UX

앱(안드로이드/iOS)등록: 37% | 심사 자산 뼈대 강화 | 부족항목: 실기기 캡처 / App Preview / 스토어 메타데이터 / 실 바이너리 제출

PG사 연동: 38% | 어댑터/설정 강화 | 부족항목: 상점계약 / 실 merchant key / 서명검증 / 실승인 테스트

법/정책: 88% | 운영 반영본 추가 | 부족항목: 법무 최종 서면 확정 / 체결본 반영

SKU조건: 90% | 운영 기준 우수 | 부족항목: 실제 승인·불승인 SKU 매핑표 확정 / PG 결과 반영

세무증빙 자동화: 61% | 월마감 다운로드/데모 발급 추가 | 부족항목: 실발급사 연결 / 실패 재처리 / 운영 검증

보안/인증: 89% | 감사로그/allowlist 보강 | 부족항목: 실 메일·SMS 발송 / 기기신뢰 정책

운영/모더레이션: 78% | 재심/SLA 구조 확장 | 부족항목: 권한별 액션 로그 필터 / 자동 알림

물류/환불: 72% | 정책+상태머신 유지 | 부족항목: 택배사 실연동 / 사진관리 / 실운영 계약

인프라/배포: 74% | 운영DB 전환 뼈대 반영 | 부족항목: 실 PostgreSQL 연결 / Alembic 리비전 운용 / 백업점검

QA/테스트: 64% | 스모크/CI 스크립트 추가 | 부족항목: API 자동테스트 / E2E / 회귀테스트

## 38-1. 이번 버전에서 실제 반영한 프로젝트 업데이트

PostgreSQL 운영 전환을 위한 backend/alembic 초기 스켈레톤, alembic.ini, 초기 revision 파일을 추가했다.

법무 확정본 반영 준비를 위해 이용약관·개인정보처리방침·판매자센터 약관·청소년보호정책·환불정책 운영 반영본 파일을 추가했다.

세무증빙 월마감 CSV/PDF 다운로드 엔드포인트를 추가했다.

비밀번호 초기화 토큰을 outbox 파일로 전달하는 전달 채널을 추가했다.

관리자 2FA setup/verify, 백업코드 재생성, 승인큐 승인에 IP allowlist 강제검사를 적용했다.

감사로그 해시체인 검증용 /security/audit-chain 엔드포인트를 추가했다.

신고 재심/appeal 및 SLA 이벤트 조회 구조를 추가했다.

CI 체크리스트와 smoke_check.sh 스크립트를 추가했다.

## 38-2. 현재 기준 가장 부족한 핵심 항목

실 PG 계약키와 공급사 서명검증 규격 연결

실 PASS/NICE callback 및 응답코드 맵 반영

실 세무발급사 연결, 실패 재처리, 운영 검증 로그

앱 제출용 실기기 캡처, App Preview, 심사계정, 제출 바이너리

운영 PostgreSQL 환경에서 Alembic 실제 리비전 운용

CI 수준 backend/frontend 자동 테스트 고정

38. 계정등급별 즉시 사용 UI/버튼 반영 업데이트

이번 버전에서는 현재까지 반영된 기능을 관리자, 사업자, 소비자, 일반회원 기준으로 즉시 사용할 수 있도록 프론트 UI와 버튼 노출을 계정등급별 용도에 맞게 분기하였다.

| 계정등급 | 사용 목적 | 노출 탭 | 핵심 버튼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관리자(1) | 전체 운영, 승인큐, 신고/제재, 감사로그, 앱심사 모드 관리 | 홈 / 쇼핑 / 주문 / 운영 / 보안 / 앱심사 | 상품 편집/삭제, 신고 처리, 승인큐 승인, 2FA/세션 관리 |
| 사업자(4) | 상품 등록, SKU 관리, 주문 확인, 환불 승인/반려, 정산 확인 | 홈 / 쇼핑 / 주문 / 보안 | 상품 저장, 미디어 업로드, 환불 처리 버튼 |
| 소비자(5) | 상품 탐색, 주문 생성, 환불 상태 조회, 신고 등록 | 홈 / 쇼핑 / 주문 / 보안 | 주문 생성, 신고 등록, 비밀번호 변경/초기화 |
| 일반회원(6) | 공개 상품/가이드 열람, 로그인/초기화, 성인인증 전 안내 확인 | 홈 / 쇼핑 / 보안 | 공개 탐색, 로그인, 비밀번호 초기화 |

38-1. 이번 버전에서 실제 반영한 즉시 사용 기능

로그인 후 현재 등급에 맞는 탭만 노출되도록 프론트에서 역할 기반 탭 필터를 적용했다.

관리자/사업자에게만 상품 등록·수정·미디어 업로드 버튼을 노출하도록 분기했다.

소비자와 운영/관리 계정에 맞춰 주문·환불·신고 버튼 사용 범위를 분리했다.

일반회원은 공개 콘텐츠/가이드 중심 화면만 보도록 제한하고, 보안 탭에서 로그인/초기화 흐름을 사용할 수 있게 했다.

데모 계정 전환 버튼을 두어 관리자, 사업자, 소비자, 일반회원 모드로 바로 테스트할 수 있게 했다.

38-2. 현재 진행상태 재평가

| 구분 | 완성도 | 부족/상태 요약 |
| --- | --- | --- |
| 전체 진행도 | 82% | 계정등급별 UI/버튼 분기와 역할별 사용 흐름까지 반영됐지만 실계약 기반 연동과 최종 스토어 제출물은 남아있는 상태 |
| 기획/계획 | 96% | 문서 체계 매우 강함. 최종 확정본 서명/외부 회신 반영 필요 |
| 앱 프로젝트 | 90% | 역할별 UI/버튼 분기 반영 완료. 실주문·실결제와 모바일 실기기 테스트 필요 |
| 앱(안드로이드/iOS)등록 | 40% | safe 구조는 준비됨. 실기기 캡처/App Preview/스토어 제출 필요 |
| PG사 연동 | 40% | provider 구조/마스킹/샘플 반영. 실 merchant key·서명검증·실승인 테스트 필요 |
| 법/정책 | 89% | 운영 반영본 추가. 법무 최종 체결본 교체 필요 |
| SKU조건 | 91% | 운영 기준 우수. 실제 승인/불승인 SKU 표 확정 필요 |
| 세무증빙 자동화 | 63% | 월마감 다운로드/데모 발급 있음. 실발급사 연결과 실패 재처리 필요 |
| 보안/인증 | 90% | 2FA/세션/allowlist/해시체인 보강. 메일·SMS 실발송 필요 |
| 운영/모더레이션 | 80% | 역할별 운영 버튼 강화. 자동 알림 및 세분화된 상태머신 필요 |
| 물류/환불 | 74% | 정책/상태머신 유지. 택배사 실연동과 사진관리 강화 필요 |
| 인프라/배포 | 76% | 운영DB 전환 뼈대 반영. 실 PostgreSQL 연결 및 Alembic revision 운용 필요 |
| QA/테스트 | 68% | 빌드/스모크/역할별 UI 점검 강화. 자동테스트/E2E 필요 |

38-3. 현재 기준 부족한 핵심 항목

실 PG 계약키/서명검증 규격 연결

실 PASS/NICE callback/응답코드 맵 반영

실 세무발급사 연결 및 실패 재처리

앱 제출용 실기기 캡처/App Preview/심사계정 정리

운영 PostgreSQL 환경에서 Alembic 실제 리비전 운용

CI 수준 백엔드/프론트 자동 테스트 고정

39. 블랙 테마 · 역할기반 즉시 사용 UI 보완 업데이트 (2026-04-08)

전체 진행도: 84% | 관리자/사업자/소비자/일반회원 역할기반 UI와 블랙 테마, 가독성 중심 버튼/레이아웃 정리를 반영한 상태. 부족항목: 실 PG 계약키/서명검증 규격, PASS/NICE 실 callback, 실 세무발급사 연동, 앱 제출 실기기 자산, PostgreSQL+Alebmic 실 revision 운용, CI 자동테스트 고정.

관리자(1): 홈/쇼핑/주문/운영/보안/앱심사 전체 탭 사용, 승인큐·신고처리·감사로그·2FA 관리 가능.

사업자(4): 상품 저장, 미디어 업로드, 주문 확인, 환불 승인/반려, 정산 확인 흐름 중심 UI 사용.

소비자(5): 상품 탐색, 주문 생성, 환불 상태 조회, 신고 등록, 비밀번호 변경/초기화 사용.

일반회원(6): 공개 상품/가이드 탐색, 로그인/비밀번호 초기화, 성인인증 전 안내 중심 UI 사용.

앱 테마는 블랙 기준으로 통일하고 카드/테이블/입력창/버튼의 배경색과 글씨색이 겹치지 않도록 고대비 기준으로 보정.

프로젝트 코드 기준으로 프론트 build, 백엔드 py_compile 점검 완료.

| 구분 | 완성도 | 현 상태 | 부족항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 진행도 | 84% | 역할기반 UI와 블랙 테마 반영 | 실계약 연동, 스토어 제출, 운영DB 실운용 |
| 앱 프로젝트 | 92% | 역할별 버튼/UI 사용성 강화 | 실결제/실주문/실기기 테스트 |
| 세무증빙 자동화 | 64% | 월마감 다운로드/데모 발급 준비 | 실발급사 연결/실패 재처리 |
| 보안/인증 | 91% | 2FA·세션·allowlist·해시체인 반영 | 실 메일/SMS 발송 |
| 운영/모더레이션 | 82% | 신고/재심/SLA 흐름 보강 | 자동 알림/세분화 제재 |
| QA/테스트 | 70% | 빌드/스모크/역할별 점검 강화 | API 자동테스트/E2E |

40. 커뮤니티 피드 · 정보 DM 보완 장 (2026-04-08)

법적/정책 판단: 홈 피드형 정보 교류와 목적 제한형 DM은 조건부로 가능하다. 단, 공개영역에서 비노골적 정보성 톤을 유지하고, 성매매·만남 유도·연락처 교환·랜덤/익명 채팅·외부 메신저 유도는 금지해야 한다. Apple은 사용자생성콘텐츠 앱이라도 포르노 중심 사용, Chatroulette형 경험, random or anonymous chat는 허용하지 않는다고 밝히고 있고, 2026-02-06 개정 공지에서 random or anonymous chat를 1.2 UGC 가이드 대상으로 명시했다. 출처: https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/ , https://developer.apple.com/news/?id=d75yllv4

Google Play는 성적 만족을 목적으로 하는 콘텐츠/서비스를 금지하고, sexual content or services intended to be sexually gratifying 및 보상 대가의 성적 행위 유도, sexual predatory behaviour를 허용하지 않는다. 또한 matchmaking or dating 기능은 미성년 차단 도구 사용 대상이다. 출처: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/16944162 , https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/16569691

국내 운영상으로도 청소년유해매체물은 청소년 접근 제한, 표시, 연령/본인확인 조치가 필요하며, 정보통신망을 통한 음란 정보 유통과 불법촬영물 유통은 별도 규제 대상이다. 출처: https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?ccfNo=2&cciNo=1&cnpClsNo=1&csmSeq=718&popMenu=ov , https://www.law.go.kr/LSW//lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsId=000030&lsJoLnkSeq=900629576&print=print , https://www.law.go.kr/LSW//lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=05&joNo=0022&lsiSeq=276243&urlMode=lsScJoRltInfoR

권장 결론: 커뮤니티는 제품 사용팁·위생/보관·익명포장·환불 경험·정책 Q&A 중심으로 설계하고, DM은 상품문의/피드답변/운영문의 목적코드 기반의 비익명·비랜덤 구조로 제한하는 것이 안전하다. 연락처·오프라인 만남·외부 메신저 링크·성매매 연상 키워드는 작성 단계에서 차단하고 신고·차단·감사로그·관리자 검토 큐를 함께 운영해야 한다.

이번 프로젝트 반영: 커뮤니티 피드 작성/목록, 목적 제한형 DM 스레드/메시지, 연락처·외부메신저·만남 유도 차단어 검증, 역할기반 버튼 노출, 블랙 테마 고대비 UI를 운영형 스타터에 반영했다.

최신 진행도 반영: 전체 진행도 87% / 기획·계획 96% / 앱 프로젝트 94% / 앱 등록 42% / PG 41% / 법·정책 91% / SKU 91% / 세무증빙 64% / 보안·인증 91% / 운영·모더레이션 85% / 물류·환불 75% / 인프라·배포 78% / QA·테스트 72%

최신 부족항목: 실 PG 계약키·서명검증 규격, 실 PASS/NICE callback 및 응답코드 맵, 실 세무발급사 연동/실패 재처리, 앱 제출용 실기기 캡처/App Preview/심사계정, 운영 PostgreSQL 환경에서 Alembic 실제 리비전 운용, CI 수준 자동 테스트 고정, 커뮤니티/DM 자동 모더레이션 고도화 및 차단어 사전 운영.

# 38. Cloudflare Pages 수동 연동/배포 업데이트

이번 업데이트에서는 Cloudflare Pages 대기열 이슈를 우회할 수 있도록 Git 자동 배포 외에 wrangler 기반 수동 배포 경로를 프로젝트에 직접 추가했다.

프론트엔드에는 frontend/public/_redirects 와 _headers 를 추가해 SPA 새로고침 404를 방지하고, package.json 에 cf:login / cf:build / cf:deploy 스크립트를 추가했다.

Windows 사용자를 위해 scripts/cloudflare_manual_deploy.ps1 및 .cmd 를 추가했으며, backend/app/routers/api.py 와 홈 탭 UI에도 수동 배포 안내를 노출하도록 반영했다.

## 38-1. 이번 반영 파일

frontend/package.json : Cloudflare 수동 배포용 npm 스크립트 추가

frontend/public/_redirects, _headers : Pages 정적 배포 안정화

frontend/.env.production.example : Railway API base 예시 추가

scripts/cloudflare_manual_deploy.ps1 / .cmd : Windows 원클릭 배포 스크립트 추가

docs/cloudflare_manual_deploy_windows.md : 수동 배포 절차 문서 추가

backend/app/data/project_status.json : 전체 진행도 및 인프라/QA 항목 보정

backend/app/routers/api.py, frontend/src/App.tsx : 수동 배포 상태/가이드 카드 추가

## 38-2. Windows 기준 수동 배포 절차

Railway 백엔드 주소를 https://<your-railway-domain>/api 형태로 준비한다.

Cloudflare Pages 프로젝트명 adultapp 을 생성 또는 확인한다.

frontend 폴더에서 npx wrangler login 으로 로그인한 뒤 npx wrangler whoami 로 인증 상태를 확인한다.

VITE_API_BASE_URL 을 Railway /api 주소로 주입한 뒤 npm run cf:build 를 실행한다.

npx wrangler pages deploy dist --project-name adultapp --branch main --commit-dirty=true 로 직접 업로드한다.

배포 후 Railway CORS_ORIGINS 에 pages.dev / 커스텀 도메인을 추가한다.

# 39. 현재 전체 진행도 및 부족 항목 업데이트

평가 기준일: 2026-04-08 / 이번 업데이트 반영 후 기준

| 구분 | 완성도 | 현 상태 | 주요 부족항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 진행도 | 88% | Cloudflare Pages 수동 배포 스크립트·SPA fallback·Windows 원클릭 배포 가이드까지 반영 | 실 PG 계약키/서명검증, 실 세무발급사 연결, 실기기 캡처/App Preview, PostgreSQL+Alembic 운영, CI 자동 테스트 |
| 기획/계획 | 96% | 강함 | 최종 의사결정 확정본 서명 및 법무·세무·PG 회신 반영 |
| 앱 프로젝트 | 94% | 역할기반 UI·블랙 테마·커뮤니티/정보 DM 반영 | 실주문·실결제 연동, 모바일 래퍼 실기기 테스트, 세부 UX polishing |
| 앱 등록(Android/iOS) | 40% | 심사 자산 구조+safe UI 준비 | 실기기 캡처, App Preview, 스토어 메타데이터, 실 바이너리 제출 |
| PG사 연동 | 40% | 어댑터·설정·마스킹 상태 반영 | 상점계약, 실 merchant key, 서명검증, 실승인 테스트 |
| 법/정책 | 91% | 정책 문서+커뮤니티/DM 제한 원칙 반영 | 법무 최종 서면 확정 및 체결본 반영 |
| SKU조건 | 91% | 운영 기준 우수 | 실제 승인·불승인 SKU 매핑표 확정 및 PG 결과 반영 |
| 세무증빙 자동화 | 63% | 월마감 다운로드·데모 발급·역할별 접근 분리 | 실발급사 연결, 실패 재처리, 운영 검증 |
| 보안/인증 | 90% | 계정등급별 접근제어 보강 | 실 메일·SMS 발송, 기기신뢰 정책 |
| 운영/모더레이션 | 85% | 신고·재심·SLA+커뮤니티/DM 제한 흐름 확장 | 자동 알림, 차단어 사전 고도화, 관리자 큐 자동분류 |
| 물류/환불 | 74% | 정책+상태머신+역할별 처리 흐름 유지 | 택배사 실연동, 사진관리, 실운영 계약 |
| 인프라/배포 | 82% | Cloudflare Pages 수동 배포 스크립트·문서·SPA fallback 반영 | 실 PostgreSQL 연결, Alembic 리비전 운용, 백업점검 |
| QA/테스트 | 74% | 빌드·스모크·배포 체크 강화 | API 자동테스트, E2E, 회귀테스트 |

## 39-1. 현 단계에서 가장 부족한 부분

실 PG 승인/연동: merchant key, 서명검증, 승인/취소 실테스트가 아직 미완료다.

세무증빙 실발급: 현금영수증/전자세금계산서 발급사 연결 및 실패 재처리 화면이 남아있다.

앱 제출 자산 최종본: 실기기 캡처, App Preview, 심사계정, 메타데이터 최종 패키지가 필요하다.

운영형 DB/배포 체계: Railway PostgreSQL + Alembic 실제 운용, 백업점검, CI 자동 테스트가 필요하다.

## 39-2. 다음 우선순위

1순위: PostgreSQL + Alembic 운영 전환 고정

2순위: PG / PASS·NICE 계약 연동 및 서명검증

3순위: 세무증빙 실발급 및 실패 재처리

4순위: 법무 확정본 및 판매자 계약 체결본 반영

5순위: 앱 제출용 스크린샷·App Preview·심사 FAQ 최종본 완성

# 38. 모바일 IA 업데이트 및 배포 점검 (2026-04-08)

이번 반영 요약: 모바일 화면 기준 하단 6버튼(홈·쇼핑·채팅·소통·장바구니·프로필) 구조와 상단 메뉴 기반 기존 기능 분리, Cloudflare Pages 수동 배포 성공 상태를 반영하였다.

홈: 사진/영상 혼합 피드를 연속 스크롤로 탐색하고 10개 단위로 추가 로드하는 구조 반영

쇼핑: 좌측 접이식 카테고리 메뉴 + 우측 상단 검색 + 품목군별 상품 카드 구조 반영

채팅: 1:1 채팅 목록형 화면 반영

소통: 좌측 접이식 커뮤니티 메뉴 + 게시글 카테고리 분류형 구조 반영

장바구니: 담은 상품 목록과 결제 예정 금액 요약 카드 반영

프로필: 내 프로필, 팔로워/팔로잉, 게시글/상품 목록 확인 구조 반영

기존 운영 기능: 상단 메뉴 버튼 안에 운영현황·주문관리·보안·앱심사·배포가이드로 분리

## 38-1. 현재 진행도 재평가

| 구분 | 완성도 | 현재 상태 | 부족항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 진행도 | 90% | 모바일 6탭 IA와 상단 메뉴 분리, Cloudflare 수동 배포 성공까지 반영 | 실 Railway API 주소 재주입, 실 PG/세무/실기기 자산, Alembic 운영, 자동 테스트 |
| 기획/계획 | 96% | 문서 구조 유지 및 최신 정책 반영 | 법무·세무·PG 회신 확정 반영 |
| 앱 프로젝트 | 96% | 모바일 하단 6버튼과 쇼핑/소통 좌측 메뉴 반영 | 실주문·실결제 연동, 래퍼 실기기 테스트, 세부 UX polishing |
| 앱 등록 | 44% | safe UI 구조 준비 | 실기기 캡처, App Preview, 스토어 메타데이터, 실 바이너리 제출 |
| PG 연동 | 40% | 구조/정책 준비 | 실 merchant key, 서명검증, 실승인 테스트 |
| 세무증빙 자동화 | 63% | 대시보드/상태 구조 유지 | 실발급사 연결, 실패 재처리 |
| 인프라/배포 | 86% | Cloudflare Pages direct upload 성공 | 실 Railway API 주소 재배포, PostgreSQL·Alembic 운영 |
| QA/테스트 | 78% | 프론트 빌드/배포/모바일 UI 점검 가능 | API 자동테스트, E2E, 회귀테스트 |

## 38-2. 지금 즉시 남은 핵심 조치

실제 Railway backend URL을 VITE_API_BASE_URL에 넣고 Cloudflare Pages에 재배포할 것

Railway CORS_ORIGINS에 pages.dev 및 커스텀 도메인을 모두 반영할 것

실 PG/실 성인인증/실 세무 발급사 연동을 adapter 수준에서 마감할 것

앱 제출용 실기기 캡처와 App Preview, 심사계정 패키지를 최종본으로 확정할 것

# 41. 상단바·직각형 UI 보완 업데이트 (2026-04-08)

이번 반영 요약: 상단바 좌측 메뉴, 우측 검색/설정 버튼을 추가하고, 하단바를 화면 맨 아래·양 끝에 딱 맞는 전폭 직각형 구조로 재정리했다. 카드·패널·입력창·버튼 전반의 라운드 스타일도 직각형으로 통일했다.

상단바: 좌측 메뉴 버튼으로 기존 운영현황/주문관리/보안/앱심사/배포가이드를 열 수 있도록 유지했다. 우측에는 검색 버튼과 설정 버튼을 배치해 전역 검색과 설정 요약 패널을 즉시 열 수 있도록 했다.

하단바: 홈·쇼핑·채팅·소통·장바구니·프로필 6개 탭을 그대로 유지하면서, 모서리가 둥글지 않은 직각형과 전폭 고정 방식으로 변경했다. 화면 하단 및 좌우 끝에 여백 없이 붙도록 재배치했다.

전체 UI 톤: 상단바, 하단바, 카드, 패널, 입력창, 버튼, 목록행을 모두 직각형 기준으로 정리해 전체 레이아웃의 일관성을 높였다. 모바일 앱 쉘도 둥근 느낌보다 관리형·실무형 인터페이스에 가까운 구조로 보정했다.

최신 진행도 반영: 전체 진행도 91% / 기획·계획 96% / 앱 프로젝트 97% / 앱 등록 44% / PG 40% / 법·정책 91% / SKU 91% / 세무증빙 63% / 보안·인증 90% / 운영·모더레이션 85% / 물류·환불 74% / 인프라·배포 87% / QA·테스트 80%.

최신 부족항목: 실 PG 계약키·서명검증 규격, 실 세무발급사 연동/실패 재처리, 앱 제출용 실기기 캡처/App Preview, 운영 PostgreSQL 환경에서 Alembic 실제 리비전 운용, CI 수준 자동 테스트 고정.

| 구분 | 완성도 | 현 상태 | 주요 부족항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 진행도 | 91% | 상단바 메뉴·검색·설정 + 전폭 직각형 하단바 + 전체 직각형 UI 반영 | 실 PG/세무/실기기 자산/운영 DB/CI 마감 |
| 앱 프로젝트 | 97% | 모바일 하단 6탭 + 상단바 기능 재배치 + 라운드 제거 반영 | 실주문·실결제 연동 / 실기기 테스트 |
| 인프라/배포 | 87% | Cloudflare Pages 수동 배포 성공, 수동 업로드 기준 안정화 | 실 Railway API 재주입 / PostgreSQL·Alembic 운영 |
| QA/테스트 | 80% | 프론트 빌드와 직각형 모바일 UI 점검 가능 | API 자동테스트 / E2E / 회귀테스트 |

# 42. 상단바 현재 화면명 표시 업데이트 (2026-04-08)

이번 반영 요약: 상단바 좌측 메뉴, 우측 검색/설정 버튼 구조는 유지하고, 중앙 타이틀은 고정 브랜드 문구 대신 현재 보고 있는 화면명을 표시하도록 변경했다.

상단바 중앙 제목은 현재 활성 탭(홈·쇼핑·채팅·소통·장바구니·프로필)에 맞춰 즉시 변경된다.

기존 상단 브랜드 고정 문구는 제거해 화면 목적을 더 직관적으로 확인할 수 있게 했다.

전체 진행도는 91% 유지, 앱 프로젝트는 97% 유지로 판단한다.

부족 항목은 실 PG 계약키·서명검증, 실 세무 발급사 연동·실패 재처리, 실기기 캡처/App Preview, 운영 PostgreSQL+Alebic 운용, CI 자동 테스트 고정이다.

43. 상단바 중앙 화면명 표시 유지 업데이트 (2026-04-08)

이번 반영 요약: 상단바의 고정 브랜드 문구는 사용하지 않고, 중앙에는 현재 활성 화면명을 표시하는 구조를 유지한다.

적용 기준: 홈·쇼핑·채팅·소통·장바구니·프로필 탭 전환 시 상단 중앙 제목이 즉시 동일하게 바뀌어야 한다.

최신 진행도 유지: 전체 91% / 앱 프로젝트 97% / 인프라·배포 87% / QA·테스트 80%.

최신 부족항목 유지: 실 PG 계약키·서명검증, 실 세무발급사 연동·실패 재처리, 실기기 캡처·App Preview, 운영 PostgreSQL+Alebic 운용, CI 자동 테스트 고정.